Przytyk, dnia 17 sierpnia 2005r.

OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM

powyżej 60 000 EURO

1. Zamawiający

GMINA PRZYTYK

z siedzibą

26 – 650 Przytyk, ul. Zachęta 57,

tel. /048/618- 00-95 , fax. /048/618-00-87

REGON: 6702239366, NIP 948-238-04-24

Internet: http: przytyk@przytyk.pl

2. Osoba uprawniona do kontaktu z wykonawcami

Alicja Kwiatkowska

Urząd Gminy w Przytyku, pokój nr 32

tel. /048/ 618 – 00 – 95 wewn. 45

od poniedziałku do piątku w godzinach 7,30 – 15.30

3. Określenie trybu zamówienia

Przetarg nieograniczony powyżej 60 000 EURO

4. Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia /SIWZ/

1. Formularz SIWZ  można odebrać osobiście w siedzibie Zamawiającego w

pokoju nr 32 w godzinach 8.00 – 15.00 lub przesłania za zaliczeniem

pocztowym.

2. Cena formularza: 18,00 zł w tym podatek VAT (słownie:  osiemnaście złotych).

5. Opis przedmiotu zamówienia

1.  Przebudowa drogi gminnej nr 3450017 w m. Kolonia Studzienice na odcinku

945,52 m, o szerokości jezdni 4,50 m z obustronnymi poboczami o szerokości

0,75 m, lewostronnym rowem przydrożnym na długości 945,52 m , prawostronnym

rowem przydrożnym na długości 263 m, polegać ona będzie na:

- podbudowa z kruszywa łamanego 0-63 mm, grubość warstwy-16cm,

- nawierzchnia z mieszanek mineralno-asfaltowych, grubość warstwy wiążącej-4cm,

grubość warstwy ścieralnej-4cm.

Klasyfikacja przedmiotu zamówienia według CPV 45233120-6 roboty w zakresie

budowy dróg.

2. Rodzaj zamówienia: robota budowlana

6. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.

7. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.

8. Termin realizacji zamówienia:

Od 20 października 2005r.   do 30 listopada 2005r.

9. Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonania oceny

spełniania tych warunków:

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają warunki

określone w art. 22 ustawy Prawo Zamówień Publicznych oraz warunki określone w

SIWZ.

10. Wadium:

Wymagane wadium: 5 000,00 PLN

11. Kryteria oceny ofert i ich znaczenie /w %/

- cena  100 %

12. Miejsce i termin składania ofert

Oferty należy złożyć w terminie do dnia 05.10.2005r. do godz. 10.00 w Urzędzie

Gminy w Przytyku, ul. Zachęta 57, 26 – 650 Przytyk, pokój nr 24- sekretariat

13. Miejsce i termin otwarcia ofert

Oferty zostaną otwarte w dniu 05.10.2005r. o godz.  10.05. w Urzędzie Gminy w

Przytyku, ul. Zachęta 57, 26 – 650 Przytyk, pokój nr 22 – sala konferencyjna

14. Termin związania z ofertą – 60 dni od ostatecznego terminu składania ofert.

15. Ogłoszenie przekazane do publikacji Prezesowi Urzędu Zamówień Publicznych

w  dniu 17 sierpnia2005r.

Wójt Gminy

inż. Stefan Błaszczyk