Zał. nr 2

do SIWZ-d-5/2009

KOSZTORYS DO OFERTY

przebudowa drogi gminnej  nr 350001 Przytyk - Jabłonna

| Lp. | Opis | Jedn. miary | Ilość | Cena zł | Wartość zł (4x5) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | KOD CPV 451 00000-8 PRZYGOTOWANIE TERENU POD BUDOWĘ Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trą są dróg w terenie równinnym. | km | 1.970 |  |  |
| 2 | KOD CPV 45110000-1 ROBOTY ROZBIÓRKOWE Rozebranie przepustów rurowych o śr. 40 cm km 1+964 = 10mb | m | 10.000 |  |  |
| 3 | KOD CPV 45110000-1 ROBOTY ROZBIÓRKOWE Rozebranie przepustów rurowych - rury betonowe o śr. 80 cm km 1+050 = 10 mb | m | 10.000 |  |  |
| 4 | KOD CPV 451 1 1220-6 ROBOTY W ZAKRESIE USUWANIA GRUZU Załadunek i wyładunek gruzu z rozbiórki 20x2x3,14x0,3x0,1=3,77x1,8=6,781 | t | 6.780 |  |  |
| 5 | KOD CPV 45110000-1 ROBOTY ROZBIÓRKOWE Przewóz materiałów budowlanych na odległość do 1 km po drodze o nawierzchni kl. III | kurs | 1.000 |  |  |
| 6 | KOD CPV 45100000-8 PRZYGOTOWANIE TERENU POD BUDOWĘ Karczowanie pni o śr. 76-100 cm koparką podsiębierną w gruntach kat. III-IV o normalnej wilgotności | szt | 1.000 |  |  |
| 7 | KOD CPV 45111200-0 ROBOTY ZIEMNE Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi o poj. łyżki 0.4 m3 w gr. kat. I-II z transp. urobku na odl. do 1 km sam. samowyted. - poszerzenie 242x(0,86+0,86)x0,43=178,98m3 - rowy km 0+490 do km 0+530 =(40,0x2,5+0,4/2x0,7x2/3)x2 = 54,13m3 km 0+580 do km 0+620 =(40,0x2,5+0,4/2x0,7x2/3)x2 = 54,13m3 km 0+690 do km 0+720 =(30,0x2,5+0,4/2x0,7x2/3)x1 = 20,3m3 km 0+865 do km 0+895 =(30,0x2,5+0,4/2x0,7x2/3)x1 = 20,3m3 km 1+025 do km 1+125= (100,0x2,5+0,4/2x0,7x2/3x2 = 135,3m3 km 1+350 do km 1+425 = (75,0x2,5+0,4/2x0,7x2/3)x2 = 101,5m3 km 1+900 do km 1+970 = ( 70,0x2,5+0,4/2x0,7x2/3)x2 = 94,73m3 km 1+050 = (20x2,5+0,4/2x0,7x2/3)x1=13,53m3 km 1+090 = (20x2,5+0,4/2x0,7x2/3)x1=13,53m3 | m3 | 686.430 |  |  |
| 8 | KOD CPV 45233140-2 ROBOTY DROGOWE Część przelotowa prefabrykowanych przepustów drogowych rurowych jednootworowych z rur o średnicy 80 cm na ławie z kruszywa łamanego km 1+050 mb 8 km 1+ 391 mb8 | m | 16.000 |  |  |
| 9 | KOD CPV 45233140-2 ROBOTY DROGOWE Obudowy wlotów (wylotów) prefabrykowanych przepustów drogowych rurowych 2x80 -fundament=0,51 m3 -scianka=0,86m3 1,37m3x4szt = 5,48m3 | m3 | 5.480 |  |  |

-1-

KOSZTORYS DO OFERTY

przebudowa drogi gminnej  nr 350001 Przytyk - Jabłonna

| Lp. | Opis | Jedn. miary | Ilość | Cena zt | Wartość zł (4x5) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 10 | KOD CPV 45233140-2 ROBOTY DROGOWE Część przelotowa prefabrykowanych przepustów drogowych jednootworowych z rur o średnicy 60 cm na ławie z kruszywa naturalnego km 1+945,75 mb 8 km 1+964,4 mb 12 | m | 20.000 |  |  |
| 11 | KOD CPV 45233140-2 ROBOTY DROGOWE Obudowy wlotów (wylotów) prefabrykowanych przepustów drogowych rurowych śr. 60 cm -fundament = 0,39m3 -ścianka = 0,57m3 0,96m3 x 4szt = 3,84m3 | m3 | 3.840 |  |  |
| 12 | KOD CPV 45233140-2 ROBOTY DROGOWE Przepusty rurowe śr. 40 cm pod zjazdami - ławy fundamentowe żwirowe -str. prawa 6,0+7,0+6,0+5,0+14,0+5,0+5,0+5,0+5,0+5,0 | m3 | 10.900 |  |  |
|  | =63mb -str. lewa 6,0+7,0+6,0+7,0+5,0+5,0+5,0+5,0=46mb 109x0,5x0,2=10,9m3 |  |  |  |  |
| 13 | KOD CPV 45233140-2 ROBOTY DROGOWE Przepusty rurowe pod zjazdami - rury betonowe o średnicy 40 cm - str. prawa 63mb - str. lewa 46mb | m | 109.000 |  |  |
| 14 | KOD CPV 45233140-2 ROBOTY DROGOWE Ścianki czołowe z betonu B-20 prefabrykowane dla przepustów z rur o średnicy 40 cm 10x2=20szt 8x2=16szt | szt | 36.000 |  |  |
| 15 | KOD CPV 45110000-1 ROBOTY ROZBIÓRKOWE Rozebranie przepustów rurowych - rury betonowe o śr. 50 cm | m | 11.000 |  |  |
| 16 | KOD CPV 45233140-2 ROBOTY DROGOWE Profilowanie i zagęszczanie podłoża gruntowego na poszerzeniach przy użyciu równiarki samojezdnej i walca wibracyjnego 242x(0,86+0,86)=416,24m2 | m2 | 416.240 |  |  |
| 17 | KOD CPV 45233140-2 ROBOTY DROGOWE Profilowanie i zagęszczanie istniejącej podbudowy z kruszywa naturalnego pospółki , wykonywane mechanicznie przy użyciu równiarki samojezdnej i walca wibracyjnego w gruntach kat. II-IV km 0+000 do km 0+097 =97mb km 0+339 do km 1+954 = 1615mb 1712x5,22=8936,64 1+954 do 1+970,26 = 16,26x(5,0+0,28+0,28)=90,4m2 | m2 | 9027.040 |  |  |
| 18 | KOD CPV 45233140-2 ROBOTY DROGOWE Warstwy odsączające wykonane i zagęszczane mechanicznie o gr.15 cm na poszerzeniach 242x(0,86+0,86)=416,24m2 | m2 | 416.240 |  |  |
| 19 | KOD CPV 45233140-2 ROBORY DROGOWE Podbudowa z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie 0-63 mm, grubość warstwy po zagęszczeniu 20 cm obmiar jak w poz. 18 | m2 | 416.240 |  |  |

-2-

KOSZTORYS DO OFERTY

przebudowa drogi gminnej  nr 350001 Przytyk - Jabłonna

| Lp. | Opis | Jedn. miary | Ilość | Cena zł | Wartość zł (4x5) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 20 | KOD CPV 45233220-7 ROBOTY W ZAKRESIE NAWIERZCHNI Skropienie i oczyszczenie istniejącej nawierzchni brukowej i poszerzenia pod warstwę bitumiczną emulsją asfaltową 242x3,5=847,0m2+416,24=1263,24m2 | m2 | 1263.240 |  |  |
| 21 | Górna warstwa podbudowy z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie 0/63,5mm, grubość warstwy po zagęszczeniu 18 cm obmiar jak w poz. 17 | m2 | 9027.040 |  |  |
| 22 | KOD CPV 45233220-7 ROBOTY W ZAKRESIE NAWIERZCHNI Skropienie podbudowy z kruszywa łamanego stabilizowanego mech. betonu asfaltowego i kruszywa emulsją asfaltową | m2 | 9027.040 |  |  |
| 23 | KOD CPV 45233220-7 ROBOTY W ZAKRESIE NAWIERZCHNI Podbudowy z mieszanek mineralno-asfaltowych, standard II, 0/20 mm dla KR3 grubość warstwy po zagęszczeniu 7 cm, transport mieszanki samochodem samowyładowczym 5-10 t na odległość 5km w km 1+954 do km 1+970,26 = 16,26x(5,0+0,17+0,17)= 86,83m2 | m2 | 86.830 |  |  |
| 24 | KOD CPV 45233220-7 ROBOTY W ZAKRESIE NAWIERZCHNI Skropienie podbudowy z mieszanki mineralno-asfaltowej emulsją asfaltową. | m2 | 86.830 |  |  |
| 25 | KOD CPV 45233220-7 ROBOTY W ZAKRESIE NAWIERZCHNI Nawierzchnie z mieszanek mineralno-asfaltowych dla KR 1, grubość warstwy wiążącej po zagęszczeniu 4 cm, transport mieszanki samochodami samowyład. do 5 t 0+000 do km +954=1954x(5,0+0,05+0,05)=9965,4m2 | m2 | 9965.400 |  |  |
| 26 | KOD CPV 45233220-7 ROBOTY W ZAKRESIE NAWIERZCHNI Nawierzchnie z mieszanek mineralno-asfaltowych KR3 standard II, grubość warstwy wiążącej po zagęszczeniu 6 cm, transport mieszanki samochodami samowyład.5-10 t 1+970,26 do km 1+954 =16,26x(5,0+0,08 +0,08) =83,9rn2 | m2 | 83.900 |  |  |
| 27 | KOD CPV 45233220-7 ROBOTY W ZAKRESIE NAWIERZCHNI Skropienie emulsją asfaltową warstwy wiążącej | m2 | 9770.000 |  |  |
| 28 | KOD CPV 45233220-7 ROBOTY W ZAKRESIE NAWIERZCHNI Nawierzchnie z mieszanek mineralno-asfaltowych standard II uziarnienie 0/8mm dla KR1, grubość warstwy ścieralnej po zagęszczeniu 3 cm, transport mieszanki samochodami samowyład. do 5 t 0+000 do km 1+954= 1954x5,0=9770m2 | m2 | 9770.000 |  |  |
| 29 | KOD CPV 45233220-7 ROBOTY W ZAKRESIE NAWIERZCHNI Skropienie asfaltem warstwy wiążącej od 1+954 do km 1+970,26 16,26x5,0=81, 3m2 | m2 | 81.300 |  |  |

-3-

KOSZTORYS DO OFERTY

przebudowa drogi gminnej  nr 350001 Przytyk - Jabłonna

| Lp. | Opis | Jedn. miary | Ilość | Cena zł | Wartość zł (4x5) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 30 | KOD CPV 45233220-7 ROBOTY W ZAKRESIE NAWIERZCHNI Nawierzchnie z mieszanek mineralno-asfaltowych standard II dla KR3 uziarnienie 0/12,8mm grubość warstwy ścieralnej po zagęszczeniu 5 cm, transport mieszanki samochodami samowyład. do 5 t 1+970 do km 1+954 = 16,26x5,0=81,3m2 | m2 | 81.300 |  |  |
| 31 | KOD CPV 45233140-2 ROBOTY DROGOWE Umocnienie poboczy z kruszywa łamanego, grubość warstwy po zagęszczeniu 10 cm 1970,26x(0,75+0,75)=2955,39m2 | m2 | 2955.390 |  |  |
| 32 | KOD CPV 45233140-2 ROBOTY DROGOWE Słupki do znaków drogowych z rur stalowych o średnicy 50mm | szt | 8.000 |  |  |
| 33 | KOD CPV 45233140-2 ROBOTY DROGOWE Pionowe znaki drogowe - znaki II generacji o pow. do 0.3 m2 | szt | 2.000 |  |  |
| 34 | KOD CPV 45233140-2 ROBOTY DROGOWE Pionowe znaki drogowe I generacji o pow. powyżej 0.3 m2 | szt | 6.000 |  |  |
| 35 | KOD CPV 45233140-2 ROBOTY DROGOWE Pionowe znaki drogowe I generacji pow. do 0.3 m2 | szt | 3.000 |  |  |
| 36 | KOD CPV 4523322-4 MALOWANIE NAWIERZCHNI Oznakowanie poziome jezdni farbą chlorokauczukową odblaskową, linie segregacyjne i krawędziowe przerywane, malowane mechanicznie | m2 | 36.460 |  |  |
| Wartość kosztorysowa robót bez narzutów kosztorysu |  |  |  |  |  |
| Wartość narzutów kosztorysu |  |  |  |  |  |
| Ogółem wartość kosztorysowa robót |  |  |  |  |  |

Słownie: (………………………………………………………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………………………………………………)

……………………, dnia ………………………..			……………………………………………….

Pieczęć firmowa i imienna, podpis

upełnomocnionego przedstawiciela referenta

-4-