Załącznik nr 2 /wzór/

Umowa Nr      /03

zawarta w dniu ................................. 2003r  pomiędzy Gminą Przytyk z siedzibą w Przytyku przy
 ul. Zachęta 57 reprezentowaną przez

............................................................................................................................................................

zwaną w dalszej części umowy Zamawiającym,

a ..........................................................................................................................................................

reprezentowaną przez:

- .....................................................................................................................................................

- .....................................................................................................................................................

zwaną w dalszej części umowy Wykonawcą o następującej treści:

§ 1

- Na podstawie przetargu nieograniczonego z dnia 09 września 2003 r. Zamawiający zleca  a Wykonawca przyjmuje do kompleksowej realizacji przedmiotu zamówienia dot. budowy drogi gminnej nr 3450005 Wrzeszczów - granica gminy - Czarnocin na odcinku Wrzeszczów – Pusta Staruszka w km 0+020 do km 0+570 i szerokości 5,0 m.

- Zakres prac obejmuje wykonanie robót wyszczególnionych w punkcie 2 specyfikacji istotnych warunków zamówienia, określonych przedmiarami robót, szczegółowymi specyfikacjami technicznymi wykonania i odbioru robót, dokumentacją projektową i przetargową oraz inne prace konieczne do wykonania nie ujęte w dokumentacji, a niezbędne do wykonania ze względu na sztukę budowlaną, zasady wiedzy technicznej i przepisy prawa.

- Specyfikacja istotnych warunków zamówienia, szczegółowe specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót, dokumentacja techniczna oraz przyjęta oferta Wykonawcy stanowią integralną część niniejszej umowy.

§ 2

Termin realizacji przedmiotu umowy:

- Termin przekazania placu budowy ..............................2003 r.

- Wymagany termin wykonania zadania: 31październik  2003 r.

§ 3

- Materiały potrzebne do wykonania przedmiotu umowy zapewnia Wykonawca robót.

- Materiały i urządzenia dostarczone przez Wykonawcę powinny odpowiadać wymogom dla wyrobów dopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie określonym w art.10 ustawy "Prawo budowlane".

§ 4

- Za kompleksowe wykonanie robót ujętych w §1 ustala się wynagrodzenie Wykonawcy w formie kwoty ryczałtowej;

wartość netto w wysokości: ...........................zł

podatek Vat: ............................ zł

wartość  brutto w wysokości  ................................. zł wraz z podatkiem VAT

( słownie: ........................................................................................................................................ )

Zamawiający zastrzega sobie możliwość ograniczenia lub rozszerzenia zakresu prac.

3. W przypadku rozszerzenia zamówienia na wniosek Zamawiającego rozliczenie dodatkowych prac nastąpi w oparciu o pozycję kosztorysu ofertowego. W przypadku braku pozycji rozliczenie nastąpi na podstawie obowiązujących katalogów KNR, przy zastosowaniu stawek i wskaźników do kosztorysowania podanych w ofercie tj.

- stawka roboczogodziny          .......... zł

- koszty pośrednie /od R+S/      .......... %

- koszty zakupu /od M/              .......... %

- zysk /od R+S+Kp/                   .......... %

- ceny materiałów i pracy sprzętu nie wyższe niż średnie ceny kwartalne publikowane w wydawnictwach SEKOCENBUD za kwartał poprzedzający kwartał, w którym dokonano odbioru prac na podstawie protokółu odbioru robót.

4. W przypadku ograniczenia zakresu robót obniżenie ustalonego wynagrodzenia nastąpi w oparciu o pozycję z kosztorysu ofertowego.

§ 5

W przypadku zwiększenia urzędowej stawki podatku VAT na realizowany przedmiot zamówienia wartość wynagrodzenia Wykonawcy zostanie zwiększona o różnicę wynikającą z jej urzędowego zwiększenia wyłącznie w stosunku do wartości robót, które nie zostały jeszcze zrealizowane w ustalonym terminie umownym.

§ 6

Zamawiający do wykonania warunków umowy zapewni nadzór inwestorski w osobie;

........................................................................................................................................

posiadający uprawnienia  nr..........................................................................................

Wykonawca zapewnia stały nadzór nad prowadzonymi robotami w osobie

.......................................................................................................................................

posiadający uprawnienia: nr ..........................................................................................

§ 7

Do obowiązków Wykonawcy należy:

- Kompleksowe wykonanie przedmiotu umowy zgodnie z przekazaną przez Zamawiającego dokumentacją projektową, specyfikacją istotnych warunków zamówienia , wymogami sztuki budowlanej i odpowiednimi przepisami prawa.

- Sporządzenie lub zapewnienie sporządzenia, przed rozpoczęciem budowy, planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia.

- Zabezpieczenie terenu robót w czasie użytkowania obiektu przed dostępem osób niepowołanych.

- Zabezpieczenie znajdujących się na terenie budowy materiałów wykonawcy przed kradzieżą i zniszczeniem.

- Stała współpraca z Zamawiającym w zakresie realizacji przedmiotu umowy.

- Zawiadomienie Zamawiającego o fakcie wykonania robót zanikających lub ulegających zakryciu z wyprzedzeniem umożliwiającym sprawdzenie ich przez inspektora nadzoru.

- Przestrzeganie przepisów BHP i p. pożar.

- Przy wykonywaniu prac na obiekcie / w pasie drogowym / Wykonawca zobowiązany jest:

- wykonać i uzgodnić projekt tymczasowej organizacji ruchu na czas robót zgodnie z rozporządzeniem Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 10.10 .2000r /Dz. U.          z 2000r. Nr 90 poz.1006/

- dokonać oznakowania terenu robót zgodnie z zatwierdzonym projektem tymczasowej organizacji ruch

- po wykonaniu docelowej organizacji ruchu zlikwidować tymczasowe oznakowanie terenu

- koszt robót-prac wymienionych w § 8 nie podlegają odrębnej zapłacie i przyjmuje się, że jest włączony w cenę zamówienia.

- Wykonawca ponosi również odpowiedzialność za:

- uszkodzenia i zniszczenia spowodowane przez Wykonawcę w terenie sąsiadującym z przekazanym  terenem budowy,

- szkody osób trzecich powstałe w wyniku realizacji robót niezgodnie z obowiązującymi przepisami.

§ 8

Do obowiązków Zamawiającego należy:

- Przekazanie Wykonawcy w 1 egz. dokumentacji projektowej wraz z niezbędnymi uzgodnieniami i pozwoleniami na budowę.

- Przekazanie Wykonawcy placu budowy w terminie 7 dni roboczych od dnia podpisania umowy.

- Odebranie robót zanikających i ulegających zakryciu w ciągu 3 dni od daty zgłoszenia.

- Dokonanie odbioru końcowego robót w terminie 14 dni od daty pisemnego zgłoszenia o całkowitym zakończeniu robót i gotowości do odbioru potwierdzonego przez inspektora nadzoru inwestorskiego. Zgłoszenie o gotowości do odbioru należy przekazać do Urzędu Gminy w Przytyku pok. nr 24.

§ 9

- Wykonawca oświadcza, że posiada odpowiednie kwalifikacje i wymagane prawem uprawnienia do wykonania zleconych robót.

- Wykonawca oświadcza, że nie będzie wnosił żadnych roszczeń finansowych wynikających z błędnego lub niedostatecznego zapoznania się z dokumentacją techniczną i przedmiarem robót oraz oceną własną dokonana w oparciu o przeprowadzoną wizję lokalną obiektu.

- Wykonawca zastrzega sobie prawo zlecenia części robót podwykonawcom.

- Umowy zawarte przez Wykonawcę z podwykonawcami nie rodzą skutków dla Zamawiającego.

- Koordynację robót pomiędzy podwykonawcami zapewnia Wykonawca we własnym zakresie.

§ 10

Kontrola postępu i jakości robót:

- Inspektor nadzoru kontroluje przebieg realizacji robót. W razie stwierdzenia realizacji przedmiotu umowy w sposób wadliwy lub sprzeczny z umową ma prawo wystawić stosowne wnioski dla Inwestora, łącznie z wnioskiem o odstąpienie od umowy z winy Wykonawcy ze skutkami przewidzianymi z tego tytułu.

- Wykonawca zobowiązany jest do wpisania do dziennika budowy wykonania robót zanikających lub robót ulegających zakryciu z wyprzedzeniem umożliwiającym ich sprawdzenie przez inspektora nadzoru. Sprawdzenie nastąpi nie później niż w ciągu trzech dni od daty wpisu.

- O wykrytych wadach w robotach inspektor nadzoru zawiadomi niezwłocznie Wykonawcę.

Fakt ten nie ma wpływu na odpowiedzialność Wykonawcy z tytułu wad ujawnionych w późniejszym terminie.

- Wykryte wady winny być usunięte przez Wykonawcę w terminie uzgodnionym z Inspektorem nadzoru. Wady wykryte we własnym zakresie przez Wykonawcę powinny być usunięte przed upływem terminu usunięcia wad.

- Inspektor nadzoru potwierdza usunięcie wad.

- Jeżeli Wykonawca nie usunie wykrytych wad w terminie uzgodnionym przez Inspektora nadzoru wówczas Zamawiający może zlecić ich usunięcie osobie trzeciej na koszt Wykonawcy.

Zamawiający zawiadomi Wykonawcę o tym fakcie 14 dni wcześniej.

- Wszystkie materiały i jakości robót muszą być dostosowane do wymagań dokumentacji projektowej i Inspektora nadzoru zgodnie z obowiązującymi normami i przepisami i poddane takim testom na placu budowy lub miejscu wyprodukowania jakich będzie wymagał Inspektor nadzoru. Wszelkie próbki, atesty dostarcza Wykonawca na własny koszt.

§ 11

Ustala się następujące zasady rozliczenia za wykonane roboty:

- Fakturowanie częściowe wg ich procentowego zaawansowania do wysokości 90% wartości kwoty ryczałtowej, za wykonany i odebrany przez inspektora nadzoru zakres robót.

- Faktura końcowa po odebraniu całego zakresu robót protokołem końcowym.

- Wynagrodzenie przysługujące Wykonawcy będzie płatne przelewem z konta Zamawiającego na konto Wykonawcy w terminie............................. dni  nie mniej niż 30 dni od daty prawidłowo złożonej faktury do Zamawiającego /termin płatności ostateczny podany zostanie po otwarciu ofert ponieważ oferenci mogą przedłużyć wskazany przez Zamawiającego/.

- W razie zwłoki w zapłacie należności Wykonawcy przysługują odsetki w ustawowej wysokości.

- Termin przedłożenia przez Wykonawcę ostatecznego rozliczenia robót ustala się na 14 dni od daty odbioru końcowego.

§ 12

Ustala się naliczanie następujących kar umownych dla Wykonawcy w przypadku nie wykonania lub nienależytego wykonania warunków umowy.

- Za przekroczenie terminu oddania określonego w umowie przedmiotu odbioru Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 0,5% wynagrodzenia umownego określonego w § 4 ust.1 umowy licząc za każdy dzień zwłoki.

- W przypadku wystąpienia w wykonywanych robotach wad nie dających się usunąć a umożliwiających eksploatację obiektu zamawiający pomniejszy należne wynagrodzenie wykonawcy o kwotę 5% wartości umowy określonej w § 4ust.1 umowy.

- Za roboty lub elementy robót posiadające wady uniemożliwiające użytkowanie obiektu Wykonawca nie otrzyma wynagrodzenia a Zamawiający naliczy Wykonawcy kary umowne w wysokości 20% wynagrodzenia za dany element roboty posiadającego wadę, natomiast zobowiązany jest do usunięcia tych wad na swój koszt w terminie ustalonym przez Zamawiającego.

- Wady w wykonanych robotach, stwierdzone podczas odbioru końcowego robót lub w okresie rękojmi dające się usunąć Wykonawca usunie w terminie wyznaczonym przez Zamawiającego.

- Za zwłokę w usunięciu wad, o których mowa w pkt 3 i 4 wykonawca zapłaci karę umowną w wysokości 0,5% wynagrodzenia umownego za każdy dzień zwłoki od dnia wyznaczonego na usunięcie usterek.

- Odstąpienie od umowy przez Wykonawcę z przyczyn niezależnych od Zamawiającego oraz odstąpienie od umowy przez Zamawiającego z przyczyn zależnych od Wykonawcy (np.: opóźnienia w realizacji robót odbiegająca od warunków ustalonych w umowie i dokumentacji projektowej oraz specyfikacji technicznej) stanowi podstawę dla Zamawiającego do naliczenia kary umownej w wysokości 10% wartości umowy określonej w § 4 ust.1 umowy.

§ 13

Zamawiający zapłaci kary umowne Wykonawcy za:

- W razie zwłoki w zapłacie należności zgodnie z warunkami określonymi w § 11 umowy.

Wykonawcy przysługują odsetki w ustawowej wysokości.

- Za zwłokę w przekazaniu terenu budowy (z winy Zamawiającego) Zamawiający zapłaci karę umowną w wysokości 0,5% wynagrodzenia umownego za każdy dzień zwłoki.

§ 14

Jeżeli kara umowna nie pokryje poniesionej szkody, strony mogą dochodzić odszkodowania

uzupełniającego.

§ 15

- Ustala się zabezpieczenie należytego wykonania umowy w wysokości 7% wartości robót wg § 4

tj. w wysokości ...................... zł, słownie: ................................................................... złotych.

- Wykonawca wnosi zabezpieczenie należytego wykonania umowy na warunkach określonych w           punkcie 12 SIWZ. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy służy do pokrycia roszczeń z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania zamówienia.

- Zwrot wniesionego zabezpieczenia:

- 70 % ustalonej wartości zabezpieczenia, tj. kwota .................. zł gwarantująca zgodnie z umową wykonanie zamówienia zostanie zwolniona w ciągu 30 dni po dokonaniu odbioru końcowego bez usterek,

- 30 % wartości zabezpieczenia tj. kwota ........................zł gwarantująca roszczenia zamawiającego z tytułu gwarancji i rękojmi zwolniona będzie w ciągu 14 dni po upływie okresu rękojmi.

W przypadku nienależytego wykonania zamówienia zabezpieczenie w wysokości niezbędnej wraz  z powstałymi odsetkami staje się własnością Zamawiającego i będzie wykorzystane do zgodnego z umową wykonania robót i do pokrycia roszczeń z tytułu rękojmi za wykonane roboty.

§ 16

- Wykonawca gwarantuje wykonanie robót jakościowo dobrze, zgodnie z obowiązującymi normami technicznymi bez wad, które pomniejszą wartość robót lub uczynią obiekt nieprzydatnym do użytkowania zgodnie z przeznaczeniem.

- Wykonawca udziela gwarancji na roboty objęte niniejszym zamówieniem na okres ...... lat od dnia podpisania protokółu odbioru końcowego.

- Okres rękojmi wynosi 3 m-ce od daty zakończenia okresu gwarancji.

- W okresie trwania gwarancji i rękojmi przeglądy gwarancyjne będą się odbywały w nst. terminach:

-   na każde żądanie Zamawiającego w przypadkach stwierdzenia wad i usterek przez służby Zamawiającego.

-   na jeden miesiąc przed zakończeniem okresu rękojmi.

W każdym przypadku koszty przygotowania i organizacji przeglądów ponosi Wykonawca robót.

§ 17

- Wszelkie zmiany warunków umownych mogą nastąpić za zgodą stron wyrażoną na piśmie w formie aneksu do niniejszej umowy, pod rygorem nieważności.

- Niedopuszczalne są takie zmiany postanowień umowy oraz wprowadzenie do umowy takich postanowień niekorzystnych dla Zamawiającego, jeżeli przy ich uwzględnieniu należałoby zmienić treść oferty Wykonawcy.

§ 18

Zamawiający zastrzega sobie prawo odstąpienia od umowy w przypadku zaistnienia okoliczności opisanych w art.77 ustawy z 10.06.1994r. o zamówieniach publicznych z późniejszymi zmianami.

§ 19

Ewentualne spory mogące wynikać z wykonania niniejszej umowy strony poddadzą pod rozstrzygnięcie sądu właściwego dla siedziby Zamawiającego.

§ 20

W sprawach nie uregulowanych umową mają zastosowanie odpowiednie przepisy Kodeksu Cywilnego i ustawy o zamówieniach publicznych.

§ 21

Zabrania się cesji wierzytelności wynikających z niniejszej umowy na osoby trzecie.

§ 22

Umowa została sporządzona w czterech jednobrzmiących egzemplarzach po dwa egzemplarze dla każdej ze stron.

ZAMAWIAJĄCY                                                           WYKONAWCA