zał. nr  3

do SIWZ- zp.rh-1/2011

UMOWA …………….(projekt)

zawarta w dniu ………………….2011r. w Przytyku pomiędzy Gminą Przytyk z siedzibą w Przytyku, 26-650 Przytyk, ul. Zachęta 57 zwanym w dalszej części umowy "Zamawiającym", reprezentowaną przez:

1.  Dariusza Wołczyńskiego – Wójta Gminy

a  …………………………………………………………………………………………

z drugiej strony, zwanym w dalszej części umowy "Wykonawcą", reprezentowaną przez:

1.  ………………………………………………………………………………………..

zawarto umowę o następującej treści:

§ 1

1. Na podstawie przeprowadzonego przetargu nieograniczonego z dnia ………….. 2011r.

Zamawiający zleca, a Wykonawca przyjmuje wykonanie:

2. Opis przedmiotu zamówienia.

2.1.  Przedmiotem   zamówienia   jest   „Przebudowa instalacji centralnego ogrzewania i ciepłej wody wraz z kotłownią w budynku Publicznej Szkoły Podstawowej we Wrzeszczowie”

Zamówienie obejmuje roboty remontowo-budowlane  tj.

- przebudowa instalacji centralnego ogrzewania  i ciepłej wody polegająca na  wymianie rurociągu, zamontowaniu po  wykonaniu montażu zbiornika ciepłej wody wraz z rurociągami c.w. i cyrkulacji , montażu pompy cyrkulacyjnej c.w.,  montażu kotła  dla potrzeb c.w. oraz wymiany rurociągu technologicznych kotłowni, montażu pomp obiegowych c. o., wymiana czopucha do kotłów,  Montaż armatury odcinającej i kontrolno- pomiarowej  dla w/w instalacji, przepłukaniu istniejących grzejników żeliwnych i ponownego ich montażu i montażu nowych grzejników na sali gimnastycznej , przeglądu kominiarskiego, badań elektrycznych, wykonanie robót naprawczych budowlanych i malarskich.

- wykonanie innych czynności zgodnie z przedmiarem robót.

2.2. Zestawienie robót planowanych do wykonania w ramach w/w zamówienia podane jest w przedmiarze robót stanowiącym zał. nr 2 SIWZ oraz inne niezbędne do całkowitego zakończenia inwestycji zgodnie z projektem budowlanym.

2.2.1. W ramach wyszczególnionych w w/w przedmiarze robót należy wykonać również:

-wszelkie roboty-prace pomocnicze i towarzyszące, które są konieczne do prawidłowego wykonania przez Wykonawcę robót ujętych w kosztorysie do oferty w tym prace pomocnicze i towarzyszące wynikające ze specyfikacji technicznej i dokumentacji projektowej: Wykonawca przekaże Zamawiającemu po zakończeniu budowy,

- wszelkie inne roboty, prace, badania (laboratoryjne), czynności, obowiązki i wymogi wynikające z niniejszej specyfikacji (projektu umowy, specyfikacji technicznej, dokumentacji projektowej, kosztorysu do oferty).

2.2.2. Materiały, urządzenia niezbędne do realizacji zleconych robót, w tym przewidziane 
w dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznej i kosztorysie  do oferty zapewnia Wykonawca.

2.2.3. Materiały, o których mowa w pkt 2.2.2., powinny odpowiadać co do jakości wymaganiom określonym ustawą z dnia 16 kwietnia 2004r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. Nr 92, poz. 881) oraz wymaganiom określonym w specyfikacji technicznej.

2.2.4. Wykonawca będzie przeprowadzać pomiary i badania materiałów oraz robót zgodnie 
z zasadami kontroli jakości materiałów i robót określonymi w specyfikacji technicznej.

3.3. Prace na obiekcie należy wykonać zgodnie z opracowaną dokumentacją projektową, specyfikacją techniczną  oraz  kosztorysem do oferty.

3.3.1. W sprawach nie uregulowanych w dokumentach podanych w pkt 3.3. należy stosować się do obowiązujących warunków technicznych, norm państwowych, branżowych, przepisów prawa budowlanego oraz sztuki inżynierskiej.

§ 2

Przekazanie terenu budowy oraz niezbędne do realizacji dokumenty (w tym dokumentację projektową) Zamawiający przekaże Wykonawcy w dniu podpisania umowy.

§ 3

1. Wykonawca ponosi odpowiedzialność za:

a) uszkodzenia i zniszczenia spowodowane przez Wykonawcę w terenie sąsiadującym 
z przekazanym terenem budowy,

b) szkody osób trzecich powstałe w wyniku realizacji robót niezgodnie z obowiązującymi przepisami, w tym: projektem czasowej organizacji ruchu, przepisami BHP.

2. Szkody i zniszczenia spowodowane w wykonanych robotach na skutek zdarzeń losowych i innych, powstałe przed odbiorem końcowym obiektu Wykonawca naprawia na własny koszt.

§ 4

1. Do obowiązków Wykonawcy w szczególności należy:

1.1. Wykonanie czynności wymienionych w art. 22 ustawy z dn. 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (tekst jednolity Dz. U. z 2006r. Nr 156, poz. 1118 z późn. zm.).

1.2. Realizacja zaleceń wpisanych do dziennika budowy.

1.3. Skompletowanie i przedstawienie Zamawiającemu dokumentów pozwalających na ocenę prawidłowego wykonania przedmiotu odbioru końcowego robót w zakresie określonym w specyfikacji technicznej,  w tym protokółu kominiarskiego, protokółu badań elektrycznych.

1.4. Wykonawca zapewni funkcjonujące laboratorium umożliwiające przeprowadzenie

kompleksowych badań z zakresu robót objętych zamówieniem.

1.5.  Przy wykonywaniu prac na obiekcie Wykonawca zobowiązany jest:

a) dokonać oznakowania terenu robót;

b) wykonać wszelkie inne prace, roboty wynikające z przedmiaru robót i projektu

2. Koszt robót – prac wymienionych w ust. 1 niniejszego paragrafu nie podlega odrębnej

zapłacie  i przyjmuje się, że jest włączony w cenę zamówienia.

§ 5

Termin wykonania zamówienia:

- rozpoczęcie;  od……………..  2011 r.,

- zakończenie; ……………….. 2011r.

§ 6

Wykonawca udziela Zamawiającemu 36 miesięcy gwarancji i rękojmi na wykonane roboty, licząc od daty odbioru końcowego.

§ 7

1. Wynagrodzenie za wykonanie przedmiotu umowy:

- Za wykonanie robót stanowiących przedmiot niniejszej umowy ustala się wynagrodzenie ryczałtowe wg. kosztorysu do oferty. Wynagrodzenie dla zakresu robót określonego kosztorysem wynosi w kwocie łącznej brutto ( z 23 % podatkiem VAT):

brutto ……………………………. PLN

(słownie: ………………………………………………….)

- Wynagrodzenie ustalone w pkt a) niniejszego ustępu może ulec zmianie w przypadku  urzę-

dowej zmiany, podanej w kosztorysie do oferty, stawki podatku VAT.

- Zamawiający zapłaci Wykonawcy ostateczne wynagrodzenie ustalone wg. przedłożonej oferty, na podstawie opracowanego kosztorysu powykonawczego za faktycznie wykonane ilości jednostek obmiarowych i zryczałtowane ceny jednostkowe podane w kosztorysie do oferty z uwzględnieniem postanowień zawartych w pkt b) niniejszego ustępu.

2. Wynagrodzenie za roboty uzupełniające ( o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 ustawy Prawo zamówień publicznych), będzie ustalone zgodnie z ustępem 1 pkt 1.c niniejszego paragrafu.

§ 8

1.Rozliczenie za wykonane roboty odbywać się będzie: 1 fakturą  końcową po dokonaniu odbio-

ru.

# 2. Faktura końcowa będzie wystawiona na podstawie potwierdzonych przez inspektora nadzoru dokumentów, tj.: protokołu odbioru wykonanych robót,  kosztorysu opracowanego w/g zasad podanych w § 7 ust. 1 pkt c.

3. Rozliczenie za wykonane roboty objętych niniejsza umową nastąpi na podstawie faktury VAT

wystawionej przez Wykonawcę na:

Gmina Przytyk

ul. Zachęta 57

26-650 Przytyk

NIP 948-238-04-24

4. Wynagrodzenie płatne będzie przez Zamawiającego przelewem na konto Wykonawcy podane na fakturze w terminie do 30 dni od daty złożenia faktury  u Zamawiającego.

W przypadku zatrudnienia podwykonawców, faktura końcowa zostanie zapłacona w terminie do 30 dni od daty jej złożenia  u Zamawiającego i uregulowaniu przez Wykonawcę należności podwykonawcom ( po uprzednim złożeniu oświadczenia podwykonawcy o  uregulowaniu należności na jego rzecz). Brak w/w oświadczenia spowoduje zatrzymanie wynagrodzenia Wykonawcy bez prawa żądania przez niego odsetek za zwłokę w zapłacie wynagrodzenia po terminie wskazanym w fakturze.

§ 9

1. Strony ustalają zabezpieczenie należytego wykonania umowy. Zabezpieczenie jest gwarancją zgodnego z umową wykonania robót oraz służy do pokrycia roszczeń z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania umowy, a także pokrycia roszczeń z tytułu rękojmi za wady i gwarancji jakości.

2. Wykonawca wnosi Zamawiającemu zabezpieczenie należytego wykonania umowy na kwotę: PLN (słownie:                             ),   co   stanowi 5% całkowitej wartości przedmiotu umowy określonej w ofercie.

3.  Zabezpieczenie umowy będzie zwracane Wykonawcom zgodnie z zasadami podanymi w specyfikacji istotnych warunków zamówienia z uwzględnieniem formy zabezpieczenia.

§ 10

1.   Przekroczenie terminu oddania obiektu z przyczyn zależnych od Wykonawcy spowoduje

pomniejszenie należnego wynagrodzenia Wykonawcy o kwotę równą 0,2% wartości umowy za

każdy dzień przekroczenia terminu z faktury Wykonawcy.

2. W przypadku wystąpienia w wykonanych robotach wad nie dających się usunąć a umożliwiających eksploatację obiektu Zamawiający pomniejszy należne wynagrodzenie Wykonawcy o kwotę do 10% wartości umowy.

3. Wady w robotach, stwierdzone podczas odbioru lub w okresie gwarancji i rękojmi dające się

usunąć, Wykonawca usunie w terminie i w sposób wspólnie ustalony.

4. Za zwłokę w usunięciu wad, o których mowa w ust. 3 niniejszego paragrafu Wykonawca

zapłaci karę w wysokości 0,05% wynagrodzenia umownego za każdy dzień zwłoki, licząc od dnia uzgodnionego jako termin usunięcia usterek.

5. Odstąpienie od umowy przez Wykonawcę z przyczyn niezależnych od Zamawiającego oraz odstąpienie od umowy przez Zamawiającego z powodu realizacji przez Wykonawcę zamówienia w sposób istotnie odbiegający od warunków umowy/ w tym specyfikacji technicznej/ upoważnia Zamawiającego do naliczenia Wykonawcy kary umownej w wysokości 5% wartości umowy.

6. Kwoty kar, o których mowa w niniejszym paragrafie oraz kwoty utraconych dotacji będą potrącane przez Zamawiającego z należytego Wykonawcy wynagrodzenia.

7. Zamawiający zapłaci odsetki ustawowe za nieterminowe regulowanie należności Wykonawcy.

8. Jeżeli kary umowne nie pokrywają poniesionej szkody Zamawiający i Wykonawca mogą

dochodzić odszkodowania uzupełniającego.

§ 11

1. Wykonawca wykona zamówienie samodzielnie lub przy współpracy z niżej wymienionymi

Podwykonawcami i następujące roboty:

- ………………………………………………………………………………………………….

Zmiana podwykonawcy ustalonego w ofercie – umowie lub podzlecenie robót innym podwyknawcom wymaga pisemnej zgody Zamawiającego.

2. Wykonawca odpowiada za działania i zaniechania podmiotów, z których pomocą zobowiązanie wykonuje, jak również podmiotów, którym wykonanie zobowiązania powierza, jak za własne działanie lub zaniechanie.

3. Wykonawca ureguluje wynagrodzenie podwykonawcom w terminie umownym i nie później

niż w terminie określonym ustawą z dnia 12.06.2003r. o terminach zapłaty w transakcjach

handlowych (Dz. U. z 2003r. Nr 139, poz. 1323 z późn. zm.). Fakt uregulowania w/w wynagrodzenia Wykonawca udokumentuje Zamawiającemu w terminie do 10 dni od daty odbioru końcowego obiektu.

§ 12

1. Zamawiający zastrzega sobie prawo odstąpienia od umowy w przypadku realizacji przez Wykonawcę zamówienia w sposób istotnie odbiegający od ustalonych warunków umowy (specyfikacji technicznej).

2. W razie zaistnienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży           w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, Zamawiający może odstąpić od umowy w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o tych okolicznościach. W takim wypadku Wykonawca może żądać wyłącznie wynagrodzenia należnego mu z tytułu wykonanej części umowy (art. 145 Prawo zamówień publicznych).

§ 13

1. Odbiór końcowy przedmiotu umowy zostanie przeprowadzony w terminie do 14 dni od daty zgłoszenia przez Wykonawcę gotowości do odbioru robót.

§ 14

1. Inspektorami nadzoru z ramienia Zamawiającego będzie:

2. Kierownikiem budowy  z ramienia Wykonawcy będzie:

3. O propozycji zmian inspektorów nadzoru oraz kierownika budowy strony będą się wzajemnie pisemnie powiadamiały.

4. Osoby podane w ust. 1 i 2 niniejszego paragrafu będą działać w granicach umocowania określonego w ustawie Prawo budowlane.

§ 15

W sprawach nie uregulowanych niniejszą umową będą stosowane ustalenia podane w specyfikacji istotnych warunków zamówienia dotyczącej przedmiotu umowy, przepisy ustawy z dnia 29.01.2004r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2007r. Nr 223, poz. 1655z późniejszymi zmianami) oraz przepisy Kodeksu Cywilnego i Prawa Budowlanego.

§ 16

Wszelkie zmiany i uzupełnienia treści niniejszej umowy wymagają zachowania formy pisemnej  pod rygorem nieważności.

§ 17

Wierzytelności z tytułu niniejszej umowy nie mogą być przedmiotem przelewu na rzecz osób trzecich.

§ 18

Wszelkie spory wynikłe z treści i realizacji umowy będą poddane orzecznictwu właściwego sądu powszechnego w Radomiu.

§ 19

Umowę sporządzono w trzech jednobrzmiących egzemplarzach, z czego jeden egzemplarz otrzymuje Wykonawca, pozostałe dwa egzemplarze pozostają u Zamawiającego.

ZAMAWIAJĄCY:                                   	 		                  WYKONAWCA:

zał. nr 1

.............................................................................................. 		                   do SIWZ –zp.rh-1/2011

.............................................................................................

/nazwa (firma) Wykonawcy/

..............................................................................................

/dokładny adres/

..............................................................................................

/tel./		              /fax/

..............................................................................................

/REGON/	             /NIP/

..............................................................................................

Internet:     /http/                              /e-mail/

# OFERTA  WYKONAWCY

Gmina Przytyk

26-650 Przytyk

ul. Zachęta 57

Nawiązując do ogłoszenia o przetargu nieograniczonym, opublikowanego w dniu ……. 2011 r. w "Biuletynie Zamówień Publicznych" Nr ogłoszenia           , na stronie internetowej tut. Urzędu oraz na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Gminy w Przytyku.

1. Oferujemy wykonanie  „Przebudowa instalacji centralnego ogrzewania i ciepłej wody wraz z kotłownią w budynku Publicznej Szkoły Podstawowej we Wrzeszczowie” , zgodnie z zestawieniem robót wyszczególnionym w załączonym kosztorysie do oferty, za wynagrodzeniem ryczałtowym w kwocie łącznej brutto  (z ………% podatkiem VAT) brutto: ................................................. PLN          (słownie: ....................................................................................................................................................................)

wyliczonym w kosztorysie do oferty. Płatność w/w wynagrodzenia odbywać się będzie przelewem na

konto wskazane przez Wykonawcę w terminie 30 dni od daty prawidłowo złożonej faktury u Zamawiającego.

2. Roboty  objęte zamówieniem zamierzamy realizować sami / przy współpracy z podwykonawcami*, tj.:

| Nazwa i adres firmy podwykonawcy | Rodzaj robót planowanych do powierzenia podwykonawcy | Wartość brutto powierzonych robót o których mowa w kol. 2 w PLN |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |

W przypadku podzlecania robót/prac podwykonawcom odpowiadamy za ich prace jak za swoje własne.

3. Na wykonane roboty udzielamy 36 miesięcy gwarancji i rękojmi licząc od daty spisania ostatecznego protokołu odbioru.

4. Oświadczamy, że zapoznaliśmy się z dokumentami przetargowymi, w tym z dokumentacją projektową, specyfikacją techniczną i projektem umowy oraz dokonaliśmy wizji lokalnej na terenie planowanej budowy. Do dokumentów przetargowych nie wnosimy zastrzeżeń i w całości je przyjmujemy.

5. Oświadczamy, że uważamy się za związanych niniejszą ofertą w okresie wskazanym w specyfikacji istotnych warunków zamówienia, a w przypadku wygrania przetargu do dnia zawarcia umowy.

6. Oświadczamy, że uiściliśmy wadium w kwocie ………..PLN (słownie: ………………………………….złotych). Dokument potwierdzający wniesienie wadium załączamy do oferty.

Wadium wpłacone w pieniądzu, prosimy zwrócić na nasze konto Nr .......................................................... 
..................................................................... w banku .............................................................................................. .

7. Oświadczamy, ze posiadamy środki finansowe na wykonanie przedmiotu zamówienia  w wysokości przedłożonej oferty.

8.  Zobowiązujemy się w przypadku wygrania przetargu do wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy zgodnie ze specyfikacją istotnych warunków zamówienia oraz do zawarcia umowy w miejscu ustalonym przez Zamawiającego, w terminie podanym w zawiadomieniu o wyborze oferty. …………………………………

9.  Oferujemy wykonanie przedmiotu zamówienia w terminie- rozpoczęcie:                          2011 r.,

- zakończenie; ………………………….. 2011r.

10.1.* Oświadczamy, że informacje zawarte w naszej ofercie nie stanowią tajemnicy przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji.

10.2.* Oświadczamy, że informacje zawarte w naszej ofercie na stronach od ......... do ......... stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji i jako takie nie mogą być ogólnie udostępniane.

11. Oferta zawiera ............... zapisanych stron / kart*, ponumerowanych kolejnymi numerami.

12. W załączeniu do oferty przedkładamy dokumenty wymagane w specyfikacji istotnych warunków zamówienia, tj.:

a) ................................................................................................

b) ................................................................................................

c) ................................................................................................

d) ................................................................................................

e) ................................................................................................

f) ................................................................................................

g) ................................................................................................

h) ................................................................................................

i) .................................................................................................

j) .................................................................................................

k) ................................................................................................

l) ………………………………………………………………

j) .................................................................................................

k) ................................................................................................

l) ………………………………………………………………

Uwaga !

1. W przypadku składania oferty przez Wykonawców występujących wspólnie, należy  podać nazwy 
i adresy wszystkich uczestników konsorcjum, wspólników s.c.. Oferta winna  być podpisana przez pełnomocnika.

........................... ………                                             ..................................................................

/miejscowość, data/                                                                       /pieczęcie imienne i podpisy upełnomocnionych

przedstawicieli firmy Wykonawcy/

* niepotrzebne skreślić

# zał. nr 4

do SIWZ - zp. rh-1/2011

........................................................

/pieczęć firmowa Wykonawcy/

## Oświadczenie

dot.: przetargu  nieograniczonego nr zp. rh-1/2011 na

„Przebudowę instalacji centralnego ogrzewania i ciepłej wody wraz z kotłownią w budynku Publicznej Szkoły Podstawowej we Wrzeszczowie”

.................................................................................................................................................

Wykonawca - Firma (nazwa i adres firmy)

.................................................................................................................................................

.................................................................................................................................................

składając ofertę w ww. przetargu oświadczamy, że spełniamy warunki dotyczące:

1) posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania,

2) posiadania wiedzy i doświadczenia,

3) dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia,

4) sytuacji ekonomicznej i finansowej.

..........................................                                                          ..................................................

/miejscowość, data/                                                                        /podpis i pieczęć upełnomocnionego

przedstawiciela  Wykonawcy

Uwaga !

W przypadku składania oświadczenia przez Wykonawców występujących wspólnie, należy  podać nazwy i adresy wszystkich uczestników oferty wspólnej.  Oświadczenie winno być podpisane przez pełnomocnika.

# zał. nr 5

# do SIWZ- zp.rh-1/2011

## Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia

dot.: przetargu  nieograniczonego nr zp. rh-1/2011 na

„Przebudowa instalacji centralnego ogrzewania i ciepłej wody wraz z kotłownią w budynku Publicznej Szkoły Podstawowej we Wrzeszczowie”

.................................................................................................................................................

Wykonawca - Firma (nazwa i adres firmy)

.................................................................................................................................................

.................................................................................................................................................

składając ofertę w ww. przetargu oświadczamy, że brak jest podstaw do wykluczenia nas z ww. postępowania z powodu niespełnienia warunków o których mowa w art. 24 ust. 1 ustawy z dn. 29.01.2004r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. 
z 2007r. Nr 223, poz. 1655 z późniejszymi zmianami).

..........................................                                                          ..................................................

/miejscowość, data/                                                                        /podpis i pieczęć upełnomocnionego

przedstawiciela  Wykonawcy

Uwaga !

W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, ww. oświadczenie winno być przedłożone odrębnie przez każdego Wykonawcę (uczestnika oferty wspólnej).

# zał. nr 6

# do SIWZ-zp.rh-1/2011

## Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia

(dotyczy osób fizycznych)

dot.: przetargu  nieograniczonego nr zp. rh-1/2011 na

„Przebudowa instalacji centralnego ogrzewania i ciepłej wody wraz z kotłownią w budynku Publicznej Szkoły Podstawowej we Wrzeszczowie”

.................................................................................................................................................

Wykonawca - Firma (nazwa i adres firmy)

.................................................................................................................................................

.................................................................................................................................................

składając ofertę w ww. przetargu oświadczamy, że brak jest podstaw do wykluczenia nas z ww. postępowania z powodu niespełnienia warunków o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dn. 29.01.2004r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity 
Dz. U. z 2007r. Nr 223, poz. 1655 z późniejszymi zmianami).

..........................................                                                          ..................................................

/miejscowość, data/                                                                        /podpis i pieczęć upełnomocnionego

przedstawiciela  Wykonawcy

Uwaga !

W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, ww. oświadczenie winno być przedłożone odrębnie przez każdego Wykonawcę (uczestnika oferty wspólnej).

Załącznik Nr 7

do SIWZ – zp.rh-1/2011

...........................................................................

/pieczęć firmowa Wykonawcy/

# WYKAZ ROBÓT REMONTOWO – BUDOWLANYCH INSTALACYJNYCH

# Oświadczamy, że reprezentowana przez nas firma/podwykonawca* wykonała (zakończyła), w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert (a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie), następujące zamówienia:

| Nazwa zadania z lokalizacją, opisem rodzaju i zakresu wykonanych robót | Nazwa zamawiającego | Wartość wykonanych /zakończonych/ robót /brutto/ | Czas realizacji | Określić czy zamówienie wykonał Wykonawca czy podwykonawca |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | data rozpoczęcia mc.-rok | data zakończenia mc.-rok |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |

Uwaga!

1. Do wykazu należy dołączyć dokumenty (referencje, opinie) zamawiających potwierdzające, iż wymagane w pkt 5.1.2., 5.3.1. SIWZ roboty zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej 
i prawidłowo ukończone.

2. Powyższy wykaz składany przez Wykonawców występujących wspólnie należy opracować odrębnie przez poszczególnych Wykonawców (uczestników oferty wspólnej), którzy w całości lub części spełniają wymagany warunek posiadania wiedzy i doświadczenia  (pkt 5.1.2, 5.3.1. SIWZ). Wykaz winien być podpisany przez Wykonawcę, którego informacja dotyczy oraz przez pełnomocnika.

3. Wykonawca, który przedstawi w wykazie doświadczenie zdobyte przy realizacji zamówień wspólnie z innymi wykonawcami  (np. w formie  konsorcjum) podaje tylko ten zakres robót i ich wartość, który sam faktycznie wykonał w ramach konsorcjum.

4. W przypadku podania w wykazie robót zamówień zrealizowanych przez podwykonawców, wówczas należy przedłożyć pisemne zobowiązanie podwykonawcy do wykonania części zamówienia.

5. Roboty wykazane w powyższym wykazie posłużą do oceny spełnienia przez Wykonawcę warunku posiadania wiedzy i doświadczenia  (pkt 5.1.2., 5.3.1. SIWZ).

........................................................	                                                                                                                                            ...........................................................................

/miejscowość, data/												/pieczęć i podpis upełnomocnionego

przedstawiciela Wykonawcy/

* niepotrzebne skreślić

zał. nr 8

do SIWZ -zp. rh-1/2011

# ZOBOWIĄZANIE

do wykonania części zamówienia nr zp. rh-1/2011 pod nazwą

„Przebudowa instalacji centralnego ogrzewania i ciepłej wody wraz z kotłownią w budynku Publicznej Szkoły Podstawowej we Wrzeszczowie”

Ja niżej podpisany działający w imieniu  firmy  ……………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………

(nazwa podwykonawcy)

zobowiązuję się wykonać jako podwykonawca na rzecz  Wykonawcy - firmy ……………………………….……….……………………………………………………………

……………………………………………...……………………………………………………..

…………………………………………………………………………………………………….

część ww. zamówienia a mianowicie roboty : ……………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………….

(nazwa Wykonawcy - firmy)

Jednocześnie oświadczam, że nasza firma:

*a) posiada wiedzę i doświadczenie, w realizacji części ww. zamówienia i wykonała w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert (a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – 
w tym okresie), następujące zamówienia:

| Nazwa zadania z lokalizacją, opisem rodzaju i zakresu wykonanych robót | Nazwa zamawiającego | Wartość wykonanych /zakończonych/ robót /brutto/ | Czas realizacji |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | data rozpoczęcia miesiąc - rok | data zakończenia miesiąc - rok |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |

*b) dysponuje następującym potencjałem technicznym (narzędziami i urządzeniami-sprzętem) do realizacji części ww. zamówienia:

| Nazwa potencjału technicznego (narządzi i urządzeń-sprzętu) | Istotne dane i parametry potencjału technicznego (narządzi i urządzeń-sprzętu) | Liczba posiadanych jednostek (narządzi i urządzeń-sprzętu) |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |

*c) dysponuje następującymi osobami posiadającymi uprawnienia do kierowania i nadzorowania robotami budowlanymi wchodzącymi w skład przewidzianej do realizacji części zamówienia:

| Imię i nazwisko | Kwalifikacje zawodowe i wykształcenie | Doświadczenie na stanowisku kierownika budowy lub robót budowlanych (liczba lat) | Posiadane uprawnienia numer i specjalność (rodzaj robót objętych uprawnieniami) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |

Posiadana ww. wiedza i doświadczenie oraz będące w dyspozycji narzędzia, urządzenia (sprzęt) i osoby uprawnione będą wykorzystane do realizacji części ww. zamówienia.

.....................................................			                  	……………………………………………..

/miejscowość, data/                         	                                                          /pieczęć i podpis podwykonawcy    zobowiązującego

się do realizacji części zamówienia/

...................................................................................

/pieczęć i podpis upełnomocnionego

przedstawiciela Wykonawcy/

* wypełnić jeżeli Wykonawca ubiegający się o udzielenie zamówienia spełniając warunek wiedzy i doświadczenia, dysponowania narzędziami i urządzeniami (sprzętem) oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia powołuje się na posiadanie wiedzy i doświadczenia dysponowania narzędziami i urządzeniami (sprzętem)  i urządzeniami oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia podwykonawcy.

zał. nr 9

do SIWZ - zp. rh-1/2011

...........................................................................

/pieczęć firmowa Wykonawcy/

# WYKAZ NARZĘDZI,  URZĄDZEŃ I SPRZĘTU)

Oświadczamy, że do realizacji zamówienia p.n. „Przebudowa instalacji centralnego ogrzewania i ciepłej wody wraz z kotłownią w budynku Publicznej Szkoły Podstawowej we Wrzeszczowie”

dysponujemy/będziemy dysponować następującymi narzędziami i urządzeniami (sprzętem):

| Nazwa narzędzi i urządzeń | Istotne dane i parametry narzędzi i urządzeń (sprzętu) | Liczba jednostek przeznaczonych do realizacji zamówienia | Określić: - czy narzędzie, urządzenie jest w dyspozycji Wykonawcy; - czy narzędzie, urządzenie będzie w dyspozycji Wykonawcy (oddane do dyspozycji Wykonawcy przez inny podmiot) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Samochód dostawczy |  |  |  |
| Betoniarka |  |  |  |

Uwaga!

1. Powyższy wykaz składany przez Wykonawców występujących wspólnie należy opracować odrębnie przez poszczególnych Wykonawców (uczestników oferty wspólnej), którzy w całości lub części spełniają wymagany warunek posiadania osób (pkt  5.1.3., 5.3.2. SIWZ).Wykaz winien być podpisany przez Wykonawcę, którego informacja dotyczy oraz przez pełnomocnika.

2. W przypadku podania w wykazie narzędzi i urządzeń, które zostaną oddane do dysponowania wykonawcy przez inne podmioty, wówczas należy przedłożyć pisemne zobowiązanie tych podmiotów (w tym podwykonawców) udostępniających narzędzia i urządzenia (sprzęt) na okres korzystania z nich przy wykonaniu zamówienia.

3. Informacje przedstawione w powyższym wykazie posłużą do oceny spełnienia przez Wykonawcę warunku dysponowania potencjałem technicznym do wykonania zamówienia( pkt  5.1.3, 5.3.2. SIWZ).

……...........................................................................                                                                                                                                                               ...................................................................................                            /pieczęć i podpis upełnomocnionego przedstawiciela

/miejscowość, data/                                                                                    Wykonawcy/

zał. nr 10

do SIWZ -zp. rh-1/2011

# ZOBOWIĄZANIE

do oddania do dyspozycji Wykonawcy potencjału technicznego (narzędzi i u rządzeń – sprzętu) do wykonania zamówienia nr zp. rh-1/2011 pod nazwą

„Przebudowa instalacji centralnego ogrzewania i ciepłej wody wraz z kotłownią w budynku Publicznej Szkoły Podstawowej we Wrzeszczowie”

Ja niżej podpisany działający w imieniu  firmy  ……………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………

(nazwa podwykonawcy)

zobowiązuję się do oddania na okres realizacji w/w zamówienia - firmy ……………………………….……….……………………………………………………………

……………………………………………...……………………………………………………..

…………………………………………………………………………………………………….

następującego   potencjału   technicznego   i    (wymaganego   w   SIWZ)   do  wykonania w/w zamówienia: ……………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………….

(nazwa Wykonawcy - firmy)

| Nazwa potencjału technicznego (narządzi i urządzeń-sprzętu) | Istotne dane i parametry potencjału technicznego (narządzi i urządzeń-sprzętu) | Liczba posiadanych jednostek (narządzi i urządzeń-sprzętu) |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |

*c) dysponuje następującymi osobami posiadającymi uprawnienia do kierowania i nadzorowania robotami budowlanymi wchodzącymi w skład przewidzianej do realizacji części zamówienia:

.....................................................			                  	……………………………………………..

/miejscowość, data/                         	                                                          /pieczęć i podpis podmiotu     zobowiązującego

się do oddania do dyspozycji  Wykonawcy

potencjału technicznego  realizacji części zamówienia/

......................................................................................

zał. nr 11

/pieczęć firmowa Wykonawcy/

do SIWZ- zp. rh-1/2011

WYKAZ OSÓB

Oświadczamy, że do realizacji zamówienia p.n.„Przebudowa instalacji centralnego ogrzewania i ciepłej wody wraz z kotłownią w budynku Publicznej Szkoły Podstawowej we Wrzeszczowie” dysponujemy/będziemy dysponować następującymi osobami:

| Imię i nazwisko | Kwalifikacje zawodowe i wykształcenie | Doświadczenie na stanowisku kierownika budowy lub robót budowlanych (liczba lat) | Posiadane uprawnienia numer i specjalność (rodzaj robót objętych uprawnieniami) | Określić - czy pracownik jest w dyspozycji Wykonawcy; - czy pracownik będzie w dyspozycji Wykonawcy (oddany Wykonawcy przez inny podmiot) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |

Uwaga!

1. Powyższy wykaz składany przez Wykonawców występujących wspólnie należy opracować odrębnie przez poszczególnych Wykonawców (uczestników oferty wspólnej), którzy w całości lub części spełniają wymagany warunek posiadania osób ( pkt  5.1.3, 5.3.3. SIWZ).Wykaz winien być podpisany przez Wykonawcę, którego informacja dotyczy oraz przez pełnomocnika.

2. W przypadku podania w wykazie osób, które zostaną udostępnione wykonawcy przez inne podmioty, wówczas należy przedłożyć pisemne zobowiązanie tych podmiotów (w tym podwykonawców) udostępniających osoby zdolne do wykonania zamówienia.

3. Informacje przedstawione w powyższym wykazie posłużą do oceny spełnienia przez Wykonawcę warunku dysponowania osobami zdolnymi do wykonania zamówienia ( pkt 5.1.3, 5.3.3. SIWZ) .

........................................................												...........................................................................

/miejscowość, data/												 /pieczęć i podpis upełnomocnionego

przedstawiciela Wykonawcy/

zał. nr 12

do SIWZ- zp. rh-1/2011

# ZOBOWIĄZANIE

do oddania do dyspozycji Wykonawcy osób zdolnych do wykonania zamówienia nr zp. rh-1/2011 pod nazwą  „Przebudowa instalacji centralnego ogrzewania i ciepłej wody wraz z kotłownią w budynku Publicznej Szkoły Podstawowej we Wrzeszczowie”

Ja niżej podpisany działający w imieniu firmy ……………………………………………………………….

……………………………………………………………………………………………………………….…

…………………………………………………………………………………………………………….……

(nazwa podmiotu oddającego do dyspozycji Wykonawcy osoby)

zobowiązuję się do oddania na okres realizacji ww. zamówienia firmie…………………………………….………………..………….………………………….

……………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………

(nazwa Wykonawcy - firmy)

następujących osób (wymaganych w SIWZ) zdolnych do wykonania w/w zamówienia:

| Imię i nazwisko | Kwalifikacje zawodowe i wykształcenie | Doświadczenie na stanowisku kierownika budowy lub robót budowlanych (liczba lat) |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |

.................................................................................                                                                ...................................................................................

/miejscowość, data/		                                                                      /pieczęć i podpis podmiotu

zobowiązującego się do

oddania osób  do dyspozycji

Wykonawcy/

zał. nr 13

do SIWZ - zp. rh-1/2011

......................................................................................

/pieczęć firmowa Wykonawcy/

OŚWIADCZENIE O POSIADANIU WYMAGANYCH UPRAWNIEŃ

Oświadczamy, że osoby które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia „Przebudowa instalacji centralnego ogrzewania i ciepłej wody wraz z kotłownią w budynku Publicznej Szkoły Podstawowej we Wrzeszczowie”

posiadają wymagane uprawnienia i aktualny dokument potwierdzający przynależność do Krajowej Izby Inżynierów Budownictwa:

| Imię i nazwisko | Posiadane uprawnienia numer i specjalność (rodzaj robót objętych uprawnieniami) |
| --- | --- |

........................................................		...........................................................................

/miejscowość, data/						 /pieczęć i podpis upełnomocnionego

przedstawiciela Wykonawcy/