zał. nr 3

do SIWZ.ZP.d.272.2.2016

UMOWA Nr ....... (projekt)

zawarta w dniu ………….. w Przytyku  pomiędzy Gminą Przytyk z siedzibą w Przytyku ul. Zachęta 57 NIP………. REGON……….

reprezentowaną przez:

- Pana Dariusza Wołczyńskiego – Wójta Gminy

zwaną w dalszej części umowy ,,Zamawiającym” ,

a ……………………… NIP…….…….REGON………….….

reprezentowaną przez:

- ………………………….

zwanym w dalszej części umowy ,,Wykonawcą”

została zawarta umowa treści następującej:

§ 1

1. Na podstawie przeprowadzonego przetargu nieograniczonego z dnia …………… Zamawiający zleca, a Wykonawca przyjmuje ;………………………...

2. Opis przedmiotu zamówienia.

2.1. Przedmiotem zamówienia jest ;

„Przebudowa drogi gminnej nr 350923W Żerdź - Jabłonna”

Zamówienie obejmuje roboty drogowe tj.;

- roboty przygotowawcze,

- odwodnienie korpusu drogowego,

- podbudowy,

- nawierzchnie,

- roboty wykończeniowe.

Symbol wg Wspólnego Słownika Zamówień (CPV):

- 45.23.31.20-6 Roboty w zakresie budowy dróg.

2.2 Szczegółowo przedmiot zamówienia określony został w dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych (Specyfikacja techniczna).

Zgodnie z zapisem 12.1.4 SIWZ Wykonawca przedłoży kosztorys ofertowy na:

Przebudowa drogi gminnej nr 350923W Żerdź- Jabłonna

W/w kosztorysy służą wyłącznie do zbadania realności oferowanej ceny ryczałtowej, są konieczne do wyceny ewentualnych  robót dodatkowych i zamiennych oraz zamówień dodatkowych i  uzupełniających; oraz  zaniechanych  z winy Wykonawcy lub Zamawiającego lub w przypadku odstąpienia od umowy przez każdą ze stron.

2.3. Pomocniczo zestawienie robót planowanych do wykonania w ramach ww. zamówienia podane jest w druku kosztorysu ofertowego - przedmiar stanowiącym zał. nr 2 do  specyfikacji służą tylko do uzupełnienia opisu przedmiotu zamówienia.

2.3.1.W ramach wyszczególnionych w ww. kosztorysie robót należy wykonać również:

- wszelkie roboty-prace pomocnicze i towarzyszące, badania (laboratoryjne), czynności, obowiązki i wymogi określone w SIWZ, które są konieczne do prawidłowego wykonania zamówienia przez Wykonawcę robót ;

- bieżąca obsługa geodezyjna w trakcie realizacji robót wraz z inwentaryzacja geodezyjną powykonawczą,

- protokoły badań i sprawdzeń;,

- atesty i inne dokumenty  na wbudowane materiały,

- wszelkie inne roboty, prace, badania (laboratoryjne), czynności, obowiązki i wymogi  
                        wynikające z niniejszej specyfikacji (projektu umowy, specyfikacji technicznej, 
                         dokumentacji projektowej, kosztorysie opracowanym wg. zasad 12.1 ppkt 4a ),                                                                                                          
                        - rozliczenie końcowe budowy z podaniem wykonanych elementów, ich ilości i wartości 
                         ogółem brutto oraz netto (bez podatku VAT).

Wymienione w niniejszym  punkcie dokumenty winny być przedłożone dla Zamawiającego na dzień odbioru końcowego,

2.3.2. Materiały, wyroby budowlane, urządzenia niezbędne do realizacji przedmiotu zamówienia, w tym przewidziane w  dokumentacji projektowej, opisie przedmiotu zamówienia, specyfikacji technicznej oraz  pomocniczo opisane w przedmiarze zapewnia Wykonawca. W przypadku, gdy w w/w dokumentach zostało wskazane pochodzenie ( marka, znak towarowy, producent, dostawca) materiałów, wyrobów budowlanych, urządzeń Zamawiający dopuszcza stosowanie materiałów, wyrobów budowlanych, urządzeń równoważnych pod warunkiem, że zagwarantują one uzyskanie parametrów technicznych nie gorszych od założonych w wyżej wymienionych dokumentach. Zastosowanie materiałów, wyrobów budowlanych, urządzeń równoważnych wymaga akceptacji Zamawiającego przed ich wbudowaniem.

2.3.3. Wyroby budowlane, o których mowa w pkt 2.3.2., powinny odpowiadać co do jakości wymaganiom określonym ustawą z dnia 16 kwietnia 2004r. o wyrobach budowlanych (t.j. Dz. U. z 2014 r. Nr 92, poz. 883 oraz wymaganiom określonym w dokumentach wymienionych w pkt.2.3.2. Materiały i urządzenia o których mowa w pkt 2.3.2 powinny odpowiadać wymaganiom ustalonym w dokumentacji projektowej, opisie przedmiotu zamówienia, przedmiarze.

2.3.4. Materiały z rozbiórek  przejmie Wykonawca.

2.3.5. Odpady, śmieci powstałe w trakcie realizacji robót (rozbiórek) Wykonawca wywiezie  
                 poza teren budowy i będzie z nimi postępował zgodnie z przepisami ustawy z dnia 14 
                grudnia 2012 roku o odpadach ( Dz. U. z 2013r., poz. 21 z późn. zm.)

2.3.6. Wykonawca będzie przeprowadzać pomiary i badania materiałów oraz robót zgodnie 
                 z zasadami kontroli jakości materiałów i robót określonymi w specyfikacji technicznej.

2.4. Roboty należy wykonać zgodnie z dokumentacją projektową, specyfikacją techniczną oraz pomocniczo opisane w kosztorysie ofertowym- przedmiarze.

W sprawach nieuregulowanych w dokumentach podanych w zdaniu poprzednim należy stosować się do obowiązujących warunków technicznych, norm, przepisów Prawa budowlanego oraz  zasad wiedzy technicznej.

2.5. Zamawiający zastrzega sobie prawo ograniczenia zakresu robót ustalonego w dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznej oraz w kosztorysie przedłożonym przez Wykonawcę. Wykonawcy w tych warunkach nie przysługuje prawo do żądania wynagrodzenia za zaniechany zakres robót.

2.5.1 Zamawiający zapłaci Wykonawcy ostateczne wynagrodzenie ustalone wg. przedłożonej oferty, 
            na podstawie opracowanego kosztorysu powykonawczego za faktycznie wykonane ilości jedno-
             stek obmiarowych i zryczałtowane ceny jednostkowe podane w kosztorysie  o którym mowa w 
            punkcie 12.1.ppkt 4a,  SIWZ.

2.6. Zamawiający przewiduje udzielenie zamówień uzupełniających na roboty występujące w zamówieniu podstawowym, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 ustawy Pzp do wysokości 5% wartości zamówienia podstawowego, na podstawie odrębnej umowy.

§ 2

1.Wykonawca udziela Zamawiającemu następującą gwarancję jakości i rękojmię za wady:

- na całość wykonanych robót ……. lata gwarancji jakości i rękojmi za wady ( licząc od daty odbioru końcowego tj. podpisania ( bez uwag) protokołu końcowego).

2. Dokument pisemnej gwarancji jakości zgodnej ze wzorem załączonym do projektu umowy przedłoży Zamawiającemu po dokonaniu  końcowego odbioru zamówienia.

3. Okres rękojmi za wady biegnie równolegle z okresem udzielonej gwarancji jakości.

4. Czas trwania okresu rękojmi za wady strony ustalają na okres tożsamy z okresem udzielonej przez Wykonawcę gwarancji jakości.

5. W okresie rękojmi Wykonawca zobowiązuje się do usunięcia wad niezwłocznie, lecz nie później

niż w terminie 3 dni od daty zgłoszenia.

§ 3

Teren robót oraz niezbędne do realizacji dokumenty w tym dokumentację projektowo-wykonawczą   
      Zamawiający przekaże Wykonawcy  w dniu podpisania umowy.

§ 4

1. Wykonawca powiadomi użytkowników sieci podziemnych o terminie rozpoczęcia robót ziemnych 
na obiekcie.

2. Wykonawca ponosi odpowiedzialność za:

a) uszkodzenie instalacji naniesionych na planie uzbrojenia terenu oraz tych instalacji, których istnienie można było przewidzieć w trakcie realizacji robót,

b) uszkodzenia i zniszczenia spowodowane przez Wykonawcę w terenie sąsiadującym z przekazanym terenem budowy,

c) szkody i zniszczenia spowodowane w terenie przekazanym Wykonawcy w tych elementach terenu 
i jego urządzeniach, które będą użytkowane po zakończeniu robót, nie przewidziane do rozbiórki, zieleńce, krzewy, drzewa, znaki  drogowe, chodniki, jezdnie, ogrodzenia, mała architektura, itp.,

d) szkody osób trzecich powstałe w wyniku realizacji robót niezgodnie z obowiązującymi przepisami, w tym: projektem czasowej organizacji ruchu, przepisami BHP,

e) wszelkie inne szkody wynikłe w trakcie realizacji przedmiotu zamówienia.

3. Szkody i zniszczenia spowodowane w wykonanych robotach na skutek zdarzeń losowych i innych, powstałe przed odbiorem końcowym obiektu Wykonawca naprawia na własny koszt.

§ 5

1. Do obowiązków Wykonawcy w szczególności należy:

  - Wykonanie czynności wymienionych w art. 22 ustawy z dn. 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (tekst jednolity Dz. U. z 2013r.,  poz. 1409 ze zm.).

  - Skierowanie do kierowania budową i do kierowania robotami personel wskazany w ofercie Wykonawcy. Zmiana którejkolwiek z osób, o których mowa w zdaniu poprzednim w trakcie realizacji przedmiotu niniejszej umowy, musi być uzasadniona przez Wykonawcę na piśmie i wymaga pisemnego zaakceptowania przez Zamawiającego.

1.3. Realizacja zaleceń wpisanych do dziennika budowy.

1.4. Skompletowanie i przedstawienie Zamawiającemu dokumentów pozwalających na ocenę prawidłowego wykonania przedmiotu odbioru  końcowego robót w zakresie określonym w dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznej i kosztorysie powykonawczym.

1.5. Utrzymanie ładu i porządku na terenie budowy.

1.6. Wykonanie niezbędnego do prowadzenia robót urządzenia placu budowy. Po zakończeniu robót w terminie 10 dni Wykonawca dokona likwidacji urządzonego placu budowy.

1.7. Zgłaszanie Zamawiającemu (inspektorowi nadzoru) do sprawdzenia lub odbioru wykonanych robót ulegających zakryciu bądź zanikających.

1.8.  Niezwłoczne informowanie Zamawiającego o zaistniałych kontrolach i wypadkach.

1.9.  Przy wykonywaniu prac na obiekcie (w pasie drogowym) Wykonawca zobowiązany jest:

a) wykonać i uzgodnić projekt (projekty) czasowej organizacji ruchu na czas robót zgodnie
z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23.09.2003r. w sprawie szczegółowych warunków zarządzania ruchem na drogach oraz wykonywania nadzoru nad tym zarządzaniem (Dz. U. z 2003r. Nr 177, poz. 1729);

b) dokonać oznakowania terenu robót zgodnie z zatwierdzonym projektem czasowej organizacji ruchu;

c) wykonać wszelkie inne prace, roboty, obiekty wynikające z uzgodnionego projektu czasowej organizacji ruchu (drogi tymczasowe, objazdy, itp.);

d) w okresie trwania robót (do czasu oddania drogi do ruchu) utrzymywać w stanie sprawności oznakowanie robót, o którym mowa w pkt b) niniejszego punktu oraz wykonane obiekty, roboty, o których mowa w pkt c) niniejszego punktu;

e) po wykonaniu stałej organizacji ruchu zlikwidować czasowe oznakowanie terenu oraz obiekty (drogi tymczasowe, objazdy itp.). Uzyskane z likwidacji materiały, urządzenia stanowią własność Wykonawcy (znaki, płyty drogowe, kruszywo drogowe, itp.).

- Koszt robót – prac wymienionych w ust. 1 niniejszego paragrafu nie podlega odrębnej zapłacie 
i przyjmuje się, że jest włączony w cenę zamówienia.

§ 6

1. Termin – okres realizacji zamówienia:

a) rozpoczęcie -  w dniu podpisania umowy,

b) zakończenie –  30 września 2016r.

2. Wykonawca  przystąpi do realizacji robót w terminie 60 dni od daty podpisania umowy i przekazania terenu budowy przez Zamawiającego.

- W przypadku  nie przystąpienia przez Wykonawcę robót w terminie 60 dni od daty podpisania umowy  zostaną naliczone kary umowne  podane w § 10 ust. 1 pkt. 1.7.

§ 7

Przewidywane  zmiany umowy oraz warunki dokonywania tych zmian.

- Zamawiający przewiduje możliwość:

a) zmiany treści umowy w przypadku zaistnienia omyłki pisarskiej lub rachunkowej;

b) przedłużenia terminu wykonania zamówienia  w  przypadkach:

- wyjątkowo niesprzyjających warunków pogodowych,

- działania siły wyższej,

- konieczności wykonania  robót dodatkowych i zamiennych oraz zamówień dodatkowych i  uzupełniających;

- wystąpienia przerw w realizacji robót lub ich wstrzymanie z przyczyn niezależnych od Wykonawcy;

c) wykonanie, na polecenie Zamawiającego, robót wynikających z dokumentacji projektowej, opisu przedmiotu zamówienia lub z zasad wiedzy technicznej, a nie wyszczególnionych w przedmiarach robót podanych  kosztorysie przedłożonym przez  Wykonawcę wg.pkt.12.4 ;

d) wykonanie, na polecenie Zamawiającego, robót zamiennych w stosunku do projektowanych w dokumentacji projektowej, w przypadku gdy wykonanie tych robót spowoduje poprawienie jakości robót, będą one korzystne finansowo dla Zamawiającego lub wyeliminują wadliwe rozwiązania przyjęte w dokumentacji projektowej;

e) rezygnacji z części robót w przypadku zmian w dokumentacji projektowej, błędów, zawyżenia  
      ilości robót do wykonania;

f) zmiany ustalonych podwykonawców w sytuacjach, gdy dotychczasowy podwykonawca nie realizuje umowy w sposób należyty, bądź z przyczyn losowych nie może kontynuować robót;

g) zmiany ustalonych w umowie kierowników budowy lub robót w uzasadnionych przypadkach. Nowy kierownik budowy, robót  winien spełniać warunki nie gorsze od tych jakie były postawione dla kierownika budowy lub robót w specyfikacji;

h) zmiany wynagrodzenia w przypadku wykonania robót przewidzianych w dokumentacji projektowej, opis przedmiotu zamówienia, wynikających z zasad wiedzy technicznej a nie ujętych w kosztorysie ofertowym , wykonania robót zamiennych, rezygnacji z części robót  oraz zmiany ustawowej stawki podatku VAT.

i) zmiany wynagrodzenia w przypadku wykonania robót; zamówień uzupełniających i dodatkowych.

§ 8

1. Wynagrodzenie za wykonanie przedmiotu umowy:

1.1. Za wykonanie robót na obiekcie pn. „Przebudowa drogi gminnej nr 350923W Żerdź- Jabłonna”  ustala się wynagrodzenie ryczałtowe brutto (wraz z podatkiem VAT):

……..…………………………… PLN                                                                                                                  (słownie: …………………………………………………..………………………………… zł.).

1.2. Wynagrodzenie ustalone w pkt 1.1. niniejszego ustępu może ulec zmianie z zastrzeżeniem przypadków określonych w obowiązujących przepisach, umowie w szczególności  w  § 7   niniejszej umowy.

§ 9

1. Rozliczenie za wykonane roboty odbywać się będą 1 fakturą  końcową po dokonaniu odbioru.

2. Faktura;  końcowa będzie wystawiana na podstawie potwierdzonych przez inspektora
    nadzoru dokumentów, tj.: protokołu odbioru wykonanych robót i kosztorysu  powykonawczego
     opracowanego wg zasad podanych w punkcie 12.1.ppkt 4a,  SIWZ.

3. Faktura płatna będzie z konta Zamawiającego na konto Wykonawcy

nr  ................................................................................................................

w terminie do 30 dni od daty złożenia faktury końcowej  u Zamawiającego.

4. Zapłata faktury końcowej uwarunkowana jest złożeniem przez Wykonawcę, w terminie do 30 dni od dnia złożenia faktury u Zamawiającego, dowodów (przelew bankowy lub oświadczenie Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy) potwierdzających zapłatę wymagalnego wynagrodzenia Podwykonawcom lub dalszym Podwykonawcom, wynikającego z zawartych i zaakceptowanych przez Zamawiającego umów o podwykonawstwo.

W przypadku nieprzedłożenia przez Wykonawcę dowodów, o których mowa w zdaniu poprzednim, Zamawiający wstrzyma wypłatę należnego wynagrodzenia za odebrane roboty w części równej sumie kwot wynikających z nieprzedstawionych dowodów zapłaty, bez prawa żądania przez Wykonawcę odsetek za zwłokę w zapłacie wynagrodzenia po terminie wskazanym w fakturze.

5. Uregulowanie należności Wykonawcy na konto podane w ust. 3 niniejszego paragrafu stanowi zaspokojenie roszczeń wszystkich uczestników konsorcjum.

6. Wykonawca może naliczyć odsetki ustawowe za nieterminowe regulowanie należności przez 
Zamawiającego

§ 10

- Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne:

1.1. Za zwłokę w wykonaniu przedmiotu umowy w wysokości 0,3 % wynagrodzenia brutto, 
         o którym  mowa w § 8 ust. 1 pkt 1.1. umowy, za każdy dzień zwłoki.

1.2. Za zwłokę w usunięciu wad stwierdzonych przy odbiorze końcowym lub w okresie  gwarancji 
          w wysokości 0,05 % wynagrodzenia brutto, o którym mowa w § 8 ust. 1 pkt 1.1. umowy, 
          za każdy  dzień  zwłoki, liczony od upływu terminu wyznaczonego na usunięcie wad.

1.3. W przypadku wystąpienia w wykonanych robotach wad nie dających się usunąć 
         a umożliwiających eksploatację obiektu Zamawiający pomniejszy należne wynagrodzenie 
         Wykonawcy o kwotę  10% wartości brutto wadliwie wykonanego elementu.

1.4. Z tytułu odstąpienia od umowy z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy – w wysokości 10% wynagrodzenia brutto, o których mowa w § 8 ust. 1 pkt 1.1. umowy,

1.5. Wykonawca zapłaci odsetki na rzecz podwykonawcy za nierozliczenie się z podwykonawcą zgodnie z zapisami § 11 pkt. 6 w wysokości 0,2% wynagrodzenia brutto, o których mowa w § 8 ust. 1 pkt 1.1. umowy, za każdy dzień zwłoki.

1.6. Wykonawca zapłaci odsetki na rzecz zamawiającego za niezłożenie w wymaganym terminie oświadczenia wg. § 9 pkt. 4 w wysokości 0,2 % wynagrodzenia brutto, o których mowa w § 8 ust. 1 pkt 1.1. umowy, za każdy dzień zwłoki.

1.7. W przypadku rozpoczęcia robót w późniejszym terminie niż 60 dni od daty podpisania umowy w wysokości 0,3 % wynagrodzenia brutto, o których mowa w § 8 ust. 1 pkt 1.1. umowy, za każdy dzień opóźnienia w rozpoczęciu robót.

- Suma kar umownych za naruszenia umowy określone a ust. 1.1. i 1.2. nie mogą przekroczyć 20% wartości wynagrodzenia brutto. Zamawiający zastrzega sobie prawo do odszkodowania przenoszącego wysokość kar umownych do wysokości rzeczywiście poniesionej szkody i utraconych korzyści, dotacji w tym środków związanych z wyłączeniem z produkcji gruntów rolnych.

- Kwoty kar, o których mowa w niniejszym paragrafie będą potrącane przez Zamawiającego z należnego Wykonawcy wynagrodzenia lub zostaną wyegzekwowane w innej formie.

- Wykonawca nie może zbywać ani przenosić na rzecz osób trzecich praw i wierzytelności powstałych w związku z realizacją niniejszej umowy.

§ 11

- Wykonawca może wykonać przy udziale Podwykonawców następujące roboty:

…………………………………………..

…………………………………………..

…………………………………………..

- Pozostałe roboty Wykonawca wykona siłami własnymi.

- Wykonawca będzie w pełni odpowiedzialny za działania lub uchybienia każdego Podwykonawcy, Dostawcy, Usługodawcy i ich przedstawicieli lub pracowników, tak jakby były to działania lub uchybienia Wykonawcy.

- Wykonawca jest zobowiązany do terminowego regulowania wszelkich zobowiązań wobec Podwykonawców, Dostawców i Usługodawców, z którymi współpracuje w związku z realizacją Umowy. Nieterminowe regulowanie wymagalnych zobowiązań wobec wyżej wskazanych podmiotów stanowi nienależyte wykonywanie Umowy i uprawnia Zamawiającego do dokonania wypłaty kwot z wszelkich wierzytelności Wykonawcy względem Zamawiającego, w celu dokonania zapłaty należności na rzecz Podwykonawców, Dostawców lub Usługodawców.

- Wykonawca, bez zgody Zamawiającego, nie podzleci Podwykonawcom innych robót niż wskazane w Ofercie. Każdorazowe skierowanie Podwykonawcy do wykonania robót wymaga uprzedniej, pisemnej akceptacji przez Zamawiającego i w związku z tym:

- Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca, zamierzający zawrzeć Umowę 
o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, jest obowiązany, w trakcie realizacji zamówienia publicznego, do przedłożenia Zamawiającemu, projektu Umowy 
o podwykonawstwo, przy czym Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca jest obowiązany dołączyć również zgodę Wykonawcy na zawarcie Umowy o podwykonawstwo o treści zgodnej z przedłożonym projektem Umowy. Ponadto Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca zamówienia na roboty budowlane zobowiązany jest przedstawić odpis 
z Krajowego Rejestru Sądowego lub inny dokument, właściwy  dla danej formy organizacyjnej Podwykonawcy wskazujący na uprawnienia osób wymienionych w Umowie do reprezentowania stron Umowy,

- Zamawiający podejmie decyzję, wyrażając zgodę lub zgłaszając zastrzeżenia do projektu umowy w formie pisemnej w terminie 14 dni od dnia doręczenia mu projektu Umowy 
o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane. Jeżeli Zamawiający w terminie 14 dni od doręczenia mu projektu Umowy nie zgłosi na piśmie zastrzeżeń, uważać się będzie, że wyraził zgodę na projekt Umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane,

- Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca jest zobowiązany przedłożyć Zamawiającemu poświadczoną za zgodność z oryginałem kopię zawartej Umowy 
o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, o treści zgodnej 
z zaakceptowanym uprzednio przez Zamawiającego projektem umowy, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia. Jeżeli Zamawiający w terminie 14 dni od dnia doręczenia mu poświadczonej za zgodność z oryginałem przez przedkładającego kopii zawartej Umowy o podwykonawstwo, nie zgłosi na piśmie sprzeciwu do ww. Umowy, uważać się będzie, że Zamawiający wyraził zgodę na Umowę o podwykonawstwo,

- zgłoszenie przez Zamawiającego zastrzeżeń do projektu Umowy o podwykonawstwo, 
w terminie o którym mowa w § 11 ust. 5 lit. b) niniejszej umowy lub sprzeciwu do Umowy 
o podwykonawstwo, w terminie określonym w § 11 ust. 5 lit. c) niniejszej umowy będzie równoznaczne z brakiem akceptacji odpowiednio Umowy o podwykonawstwo lub jej projektu przez Zamawiającego.

Zamawiający będzie uprawniony do zgłaszania pisemnych zastrzeżeń do projektu  Umowy 
o podwykonawstwo lub sprzeciwu do Umowy o podwykonawstwo, w szczególności gdy:

-	nie będzie spełniała wymagań określonych w  § 11 niniejszej umowy, a zwłaszcza określonych w § 11 ust. 5 lit. f) i g);

-	przewiduje termin zapłaty wynagrodzenia dłuższy niż określony w § 11 ust. 5 lit. g) niniejszej umowy.

e)	w przypadku zgłoszenia przez Zamawiającego zastrzeżeń do projektu Umowy o podwykonawstwo lub sprzeciwu do Umowy o podwykonawstwo, Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca zamówienia na roboty budowlane jest zobowiązany ponownie przedstawić, 
w powyższym trybie, projekt Umowy o podwykonawstwo, uwzględniające zastrzeżenia i uwagi zgłoszone przez Zamawiającego. Postanowienia § 11 ust. 5 lit. a) – d) niniejszej umowy stosuje się odpowiednio,

f)	wszystkie Umowy o podwykonawstwo wymagają formy pisemnej,

g)	każdy projekt Umowy o podwykonawstwo oraz Umowa o podwykonawstwo musi zawierać 
w szczególności postanowienia dotyczące:

- zakresu robót przewidzianych do wykonania;

- terminu realizacji robót;

- wynagrodzenia i zasad płatności za wykonanie robót;

-	terminu zapłaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy z tym zastrzeżeniem, że termin ten nie może być dłuższy niż 30 dni od dnia doręczenia Wykonawcy, Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy faktury lub rachunku, potwierdzających wykonanie zleconej Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy roboty budowlanej;

- rozwiązania Umowy z Podwykonawcą w przypadku rozwiązania niniejszej Umowy.

Każdy projekt Umowy o podwykonawstwo oraz Umowa o podwykonawstwo musi również zawierać klauzulę o następującej treści: „W przypadku niezapłacenia przez Wykonawcę wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy za wykonane przez Podwykonawcę lub dalszego Podwykonawcę roboty, Zamawiający zapłaci Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy żądaną kwotę wynagrodzenia, jednakże nie wyższą, niż kwota wynikająca z obmiaru robót wykonanych przez Podwykonawcę lub dalszego Podwykonawcę, zatwierdzonego przez inspektora nadzoru, przy cenach jednostkowych zawartych w kosztorysie ofertowym Wykonawcy stanowiącym część oferty”.

Postanowienia niniejszego paragrafu, w tym procedurę określoną w § 11 ust. 5 lit. a) – g) niniejszej umowy stosuje się odpowiednio również do wszelkich zmian Umów o podwykonawstwo, których przedmiotem są roboty budowlane.

6. Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za zawarcie przez Wykonawcę Umowy 
o podwykonawstwo bez wymaganej zgody Zamawiającego lub w stosunku do Umowy 
o podwykonawstwo, której przedmiotem są dostawy lub usługi nieprzedłożonej Zamawiającemu. Skutki z tego wynikające będą obciążały wyłącznie Wykonawcę.

- Każdorazowo Wykonawca, Podwykonawca, dalszy Podwykonawca, Usługodawca lub Dostawca przedkłada Zamawiającemu poświadczoną za zgodność z oryginałem przez przedkładającego kopię zawartej Umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są dostawy lub usługi, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia.

- Termin zapłaty wynagrodzenia Usługodawcy lub Dostawcy przewidziany w Umowie 
o podwykonawstwo, której przedmiotem są dostawy lub usługi nie może być dłuższy niż 30 dni od dnia doręczenia Wykonawcy, Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy faktury lub rachunku, potwierdzających wykonanie zleconej Usługodawcy lub Dostawcy dostawy lub usługi. 
W przypadku, gdy termin zapłaty wynagrodzenia w Umowie o podwykonawstwo, której przedmiotem są dostawy lub usługi jest dłuższy niż określony powyżej, Zamawiający poinformuje o tym Wykonawcę i wezwie go do doprowadzenia do zmiany umowy w powyższym zakresie pod rygorem wystąpienia o zapłatę kary umownej określonej w § 10 ust. 1 pkt 1.6. niniejszej umowy.

- Niewypełnienie przez Wykonawcę obowiązków określonych powyżej stanowi podstawę do natychmiastowego usunięcia z placu budowy Podwykonawcy, Dostawcy lub Usługodawcy przez Zamawiającego lub żądania od Wykonawcy usunięcia przedmiotowego Podwykonawcy, Dostawcy lub Usługodawcy z placu budowy. Niniejsze postanowienie nie wyklucza innych uprawnień Zamawiającego określonych w Umowie.

- W przypadku powierzenia przez Wykonawcę realizacji robót Podwykonawcy, Wykonawca jest zobowiązany do dokonania we własnym zakresie zapłaty wynagrodzenia należnego Podwykonawcy z zachowaniem terminów płatności określonych w Umowie z Podwykonawcą.

- Jeżeli odpowiednio Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca uchyla się od płatności za wykonane przez Podwykonawcę lub dalszego Podwykonawcę, który zawarł zaakceptowaną przez Zamawiającego umowę o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, lub który zawarł przedłożoną Zamawiającemu Umowę o podwykonawstwo, której przedmiotem są dostawy lub usługi, roboty, które zostały odebrane i poświadczone do zapłaty, usługi lub dostawy i udokumentuje zasadność takiego żądania dokumentami potwierdzającymi wykonanie i odbiór robót budowlanych, usług lub dostaw oraz przedłoży faktury VAT na niniejsze roboty budowlane, usługi lub dostawy, których termin płatności już minął, to Zamawiający wezwie Wykonawcę do dostarczenia w terminie 7 dni od daty doręczenia takiego powiadomienia dowodów (przelew bankowy lub oświadczenie Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy), że poświadczone sumy  należne Podwykonawcy za roboty oraz wynagrodzenie należne Dostawcy lub Usługodawcy zostały zapłacone, albo że zobowiązanie do zapłaty wygasło w inny sposób niż poprzez  zapłatę, lub zgłoszenia innych uwag.

- Jeżeli po takim wezwaniu Wykonawca nie dostarczy dowodów, że sumy należne Podwykonawcy zostały zapłacone, to Zamawiający zapłaci na rzecz Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy należną kwotę. Zapłata na rzecz Podwykonawcy zostanie dokonana w walucie, w jakiej rozliczana jest Umowa między Wykonawcą a Zamawiającym. Zamawiający po zapłaceniu należności bezpośrednio, według zasady solidarnej odpowiedzialności wynikającej z art. 6471 § 5 Kodeksu 
cywilnego, będzie miał prawo potrącić kwotę równą tej należności z wierzytelności Wykonawcy 
względem Zamawiającego. Po dokonaniu zapłaty przez Zamawiającego, Wykonawca nie będzie uprawniony do powoływania się wobec Zamawiającego na te zarzuty wobec Podwykonawcy, 
o których Zamawiający nie został poinformowany przez Wykonawcę w terminie 7 dni po doręczeniu wezwania opisanego powyżej.

- W przypadku zgłoszenia przez Wykonawcę uwag dotyczących zasadności bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, który zawarł zaakceptowaną przez Zamawiającego umowę o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, lub który zawarł przedłożoną Zamawiającemu umowę o podwykonawstwo, której przedmiotem są dostawy lub usługi, Zamawiający może:

- nie dokonać bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, jeżeli Wykonawca wykaże niezasadność takiej zapłaty,

- złożyć do depozytu sądowego kwotę potrzebną na pokrycie wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy w przypadku istnienia zasadniczej wątpliwości Zamawiającego co do wysokości należnej zapłaty lub podmiotu, któremu należy się płatność,

- dokonać bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia, jeżeli Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca wykaże zasadność takiej zapłaty.

- Zapłata na rzecz Dostawcy lub Usługodawcy zostanie dokonana w walucie, w jakiej rozliczana jest umowa między Wykonawcą a Zamawiającym. Po dokonaniu zapłaty przez Zamawiającego na rzecz Dostawcy lub Usługodawcy, Wykonawca nie będzie uprawniony do powoływania się wobec Zamawiającego na te zarzuty wobec Dostawcy lub Usługodawcy, o których Zamawiający nie został poinformowany przez Wykonawcę terminie 7 dni od doręczenia wezwania opisanego powyżej.

- Bezpośrednia zapłata obejmuje wyłącznie należne wynagrodzenie, bez odsetek, należnych Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy.

- W przypadku realizacji zamówienia przez podmioty występujące wspólnie (Konsorcjum), Umowy z Podwykonawcami zawierane będą w imieniu i na rzecz wszystkich uczestników Konsorcjum. 
W przypadku, w którym Wykonawcą jest Konsorcjum, każdy z członków Konsorcjum odpowiada solidarnie wobec Zamawiającego za zobowiązania pozostałych członków Konsorcjum wobec Podwykonawców, Dostawców lub Usługodawców uregulowane przez Zamawiającego.

- Umowa z Podwykonawcą nie może zawierać postanowień uzależniających uzyskanie przez Podwykonawcę płatności od Wykonawcy od dokonania przez Zamawiającego odbioru wykonanych przez Podwykonawcę robót lub od dokonania przez Zamawiającego na rzecz Wykonawcy płatności za roboty wykonane przez Podwykonawcę.

- Dopuszcza się możliwość zmiany, biorących w realizacji części zamówienia podmiotów trzecich, 
o których mowa w art. 26 ust. 2b ustawy Prawo zamówień publicznych, za pomocą których Wykonawca wykazał spełnianie warunków udziału w postępowaniu. W takim przypadku, zaproponowany nowy Podwykonawca zobowiązany jest wykazać spełnianie warunków w zakresie nie mniejszym niż wskazany na etapie postępowania o zamówienie publiczne dotychczasowy Podwykonawca. Zmiana taka nie wymaga zawarcia aneksu do Umowy.

§ 12

  - Zamawiający zastrzega sobie prawo odstąpienia od umowy w przypadku realizacji przez Wykonawcę zamówienia w sposób istotnie odbiegający od ustalonych warunków umowy (specyfikacji technicznej ) lub nierozpoczęcia robót w terminie 60 dni od dnia podpisania umowy.

  - W razie zaistnienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży 
w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, Zamawiający może odstąpić od umowy w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o tych okolicznościach. 
W takim wypadku Wykonawca może żądać wyłącznie wynagrodzenia należnego mu z tytułu wykonanej części umowy.

§ 13

- Odbiór końcowy dokonany będzie po przedłożeniu przez Wykonawcę wyników badań laboratoryjnych, pomiarów kontrolnych, prób – przewidzianych w dokumentacji, specyfikacji technicznej oraz w obowiązujących normach i przepisach i SIWZ.

- Odbiór końcowy przedmiotu umowy zostanie przeprowadzony w terminie do 14 dni od daty 
zgłoszenia przez Wykonawcę gotowości do odbioru obiektu.

§ 14

1. Strony ustalają zabezpieczenie należytego wykonania umowy. Zabezpieczenie jest gwarancją zgodnego z umową wykonania robót oraz służy do pokrycia roszczeń z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania umowy, a także pokrycia roszczeń z tytułu rękojmi za wady.

2. Wykonawca wnosi Zamawiającemu zabezpieczenie umowy w formie ............................................... na kwotę: ......................... PLN (słownie: ............................................................................................), co stanowi 10% wartości przedmiotu umowy określonej w kosztorysie ofertowym.

3.  Zabezpieczenie umowy będzie zwracane Wykonawcom zgodnie z zasadami podanymi w specyfikacji istotnych warunków zamówienia z uwzględnieniem formy zabezpieczenia.

3.1 Zabezpieczenie należytego wykonania umowy zostanie zwrócone Wykonawcy w następujących terminach:

1)	70% wysokości zabezpieczenia – w ciągu 30 dni od dnia podpisania protokołu odbioru końcowego (wykonania zamówienia) i uznania przez Zamawiającego za należycie wykonanego;

2)	30% wysokości zabezpieczenia – najpóźniej w 15 dniu od upływu okresu rękojmi za wady.

Uwaga! Czas trwania okresu rękojmi za wady strony ustalają na okres tożsamy z okresem udzielonej przez Wykonawcę gwarancji.

§ 15

- Inspektorami nadzoru z ramienia Zamawiającego będzie:

- …....................................- roboty drogowe,

2. Kierownikiem budowy  i robót drogowych  z ramienia Wykonawcy będzie;

-    …………………………………………………….

3.  W  przypadkach uzasadnionych  dopuszcza się  możliwość  dokonania  zmian osoby  na  stanowisku kierownika robót pod warunkiem, że nowa zaproponowana osoba spełnia warunki wymagane (od tej osoby)  w  przeprowadzonym   postępowaniu   przetargowym.   Zmiana  powyższa  wymaga  zgody Zamawiającego.

Na potwierdzenie spełnienia wymaganych warunków Wykonawca przedłoży Zamawiającemu 
stosowne dokumenty.

+

4.  O zmianie inspektorów nadzoru Zamawiający poinformuje każdorazowo Wykonawcę.

5. Osoby podane w ust. 1. i 2. niniejszego paragrafu będą działać w granicach umocowania określonego
    w ustawie Prawo budowlane.

§ 16

W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową będą stosowane ustalenia podane w specyfikacji istotnych warunków zamówienia dotyczącej przedmiotu umowy, przepisy ustawy z dnia 29.01.2004r. 
Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2013r., poz. 907 z póź. zm.) oraz przepisy Kodeksu Cywilnego i Prawa Budowlanego.

§ 17

Wszelkie zmiany i uzupełnienia treści niniejszej umowy wymagają zachowania formy pisemnej 
w formie aneksu pod rygorem nieważności.

§ 18

1.Wierzytelności z tytułu niniejszej umowy nie mogą być przedmiotem przelewu na rzecz osób trzecich bez uprzedniej zgody Zamawiającego, wyrażonej w formie pisemnej.

2.Wszyscy uczestnicy konsorcjum ponoszą solidarną odpowiedzialność za należyte wykonanie umowy.

3. Podmiot, który zobowiązał się do udostępnienia Wykonawcy zasobów opisanych w SIWZ dot.  wykonania przedmiotu umowy, odpowiada solidarnie z Wykonawcą za szkodę Zamawiającego powstałą wskutek nieudostępnienia tych zasobów, chyba że za nieudostępnienie zasobów nie ponosi winy (art. 26 ust. 2e ustawy Pzp).

§ 19

Wszelkie spory wynikłe z treści i realizacji umowy będą poddane orzecznictwu właściwego sądu powszechnego w Radomiu.

§ 20

Integralną częścią niniejszej umowy są:

- Projekt budowlano-wykonawczy,

- Kosztorys opracowany wg .pkt 12.1.4a SIWZ(załącznik nr 1),

- specyfikacja techniczna (załącznik nr 2),

- dokument dot. zabezpieczenia należytego wykonania umowy (załącznik nr 3),

- gwarancja jakości.

§ 21

Umowę sporządzono w 3 jednobrzmiących egzemplarzach, 2 egzemplarze dla  Zamawiającego, 1 egzemplarz dla Wykonawcy.

ZAMAWIAJĄCY:                                   	 		                   WYKONAWCA:

GWARANCJA  JAKOŚCI

WYKONANYCH ROBÓT I UŻYTYCH MATERIAŁÓW

1. Zamawiający; Gmina Przytyk, 26-650 Przytyk ul. Zachęta 57, 
     reprezentowany  przez: Pana Dariusza Wołczyńskiego Wójta Gminy

2. Wykonawca (nazwa firmy i adres): ……………………………………..

……………………….

3. Umowa   nr  ………….  z dnia  …………………..

4. Przedmiot zamówienia: „Przebudowa drogi gminnej nr 350923W Żerdź  - Jabłonna”.

5. Data podpisania protokołu odbioru końcowego; …………… 2016r.

6. Warunki Gwarancji Jakości.

6.1 Wykonawca oświadcza i zapewnia  Zamawiającego, że wykonany przez niego  cały 
      przedmiot zamówienia,  o którym mowa w pkt. 4 został wykonany prawidłowo, 
      zgodnie z postanowieniami zamówienia, specyfikacją techniczną i dokumentacją 
      projektową do umowy, zgodnie z najlepszą wiedzą Wykonawcy  oraz aktualnie 
      obowiązującymi zasadami wiedzy technicznej, sztuki budowlanej oraz obowiązują-
     cymi przepisami prawa i  Polskimi Normami.

6.2 Wykonawca udziela Zamawiającemu Gwarancji Jakości na wykonany przedmiot 
       zamówienia  oraz ponosi odpowiedzialność za wszelkie wady/usterki obiektu / robót 
       i użytych materiałów, w szczególności zmniejszające wartość użytkową, techniczną    
       lub estetyczną.

6.3 Okres ważności Gwarancji Jakości na wykonane roboty wynosi ……… m-cy 
       licząc od daty podpisania protokółu odbioru końcowego robót.

6.4 W okresie ważności Gwarancji Jakości Wykonawca obowiązany jest do nieodpłat-
       nego usuwania wad/usterek ujawnionych po odbiorze końcowym.

6.5 Usuwanie wad/usterek będzie następować poprzez naprawę (w szczególności 
       poprawienie wadliwie wykonanych robót) lub wymianę (w szczególności wymianę 
       użytych wadliwych materiałów), w zależności od decyzji Zamawiającego, usprawie-
      dliwionej charakterem wady/usterki.

6.6. Ustala się poniższe terminy usuwania wad/usterek:

a) Wykonawca zobowiązany jest do usunięcia wszelkich wad i/lub usterek niezwłocz-
       nie, ale nie później niż w terminie wyznaczonym przez Zamawiającego, zawiada-
       miając Zamawiającego o terminie ich usunięcia.

b) w wypadku nie usunięcia lub nienależytego usunięcia przez Wykonawcę w wyzna- 
       czonym terminie wad i/lub usterek, Zamawiający może zlecić usunięcie wad i/lub 
       usterek osobie trzeciej, obciążając Wykonawcę wszelkimi związanymi z tym 
      usunięciem kosztami.

c) usunięcie wad powinno być stwierdzone protokolarnie.

6.7. Nie podlegają gwarancji i rękojmi wady powstałe wskutek:

a) klęsk żywiołowych,

b) szkody wynikłe z niewłaściwego użytkowania drogi przez Zamawiającego lub
       osoby trzecie.

6.8. Wykonawca jest odpowiedzialny za wszelkie szkody i straty, które spowodował 
       w czasie usuwania wad/usterek.

6.9. Okres ważności Gwarancji Jakości  ulega zawsze przedłużeniu do czasu usunięcia  
       wady/usterki.

7. W sprawach nieuregulowanych niniejszą Gwarancją zastosowanie mają odpowiednie 
    przepisy prawa polskiego, w szczególności kodeksu cywilnego oraz ustawy z dnia 
    29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz.U.z 2010r. 
    Nr 113, póź.759 ze zm.).

8. Niniejsza Gwarancja Jakości jest integralna częścią umowy.

WYKONAWCA